Obec Slapy 252 08 Slapy nad Vltavou čp. 72 IČ: 00241652

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb.

Přístavba objektu Tělocvičny ZŠ a MŠ ve Slapech

část 2 ZÁVAZNÝ TEXT SMLOUVY

sMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ)

Přístavba objektu Tělocvičny

ZŠ a MŠ Slapy

| Ev.č. smlouvy Objednatele: | Slapy/VZ/01/2016 | Ev.č. smlouvy Zhotovitele: |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel:

| Obchodní firma/Název: | Obec Slapy |
| --- | --- |
| Sídlo: | Slapy nad Vltavou čp. 72, PSČ 252 08 |
| Zapsán: | xxx |
| Osoby oprávněné k podpisu smlouvy: | Ing. František Neužil, starosta |
| IČ: | 00241652 |
| DIČ: | CZ00241652 |
| Název banky: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 3223111/0100 |
| Telefon | +420257750084 |
| e-mail | starosta@slapynadvltavou.cz |

(dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

| Obchodní firma: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| Zapsán: |  |
| Adresa pro korespondenci: |  |
| Osoby oprávněné k podpisu smlouvy: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Název a adresa banky: |  |
| Číslo účtu: |  |
| Telefon |  |
| e-mail |  |

(dále jako Zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva), kterou se Zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku 2 této smlouvy o dílo a Objednatel zaplatit smluvní cenu podle článku 4 této smlouvy o dílo za dokončení a předání (provedení díla s potřebnou péčí a v ujednaném čase) díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Čl. 2 Účel smlouvy, Předmět díla a Místo plnění

2.1 	Účelem této smlouvy je provedení stavby specifikované v této smlouvě dle § 2623 ObčZ.

2.2	Předmětem díla je výstavba (přístavba) nového objektu Tělocvičny ZŠ a MŠ ve Slapech, přípojky sítí v rámci areálu školy, opěrné stěny a propojovacího krčku do budovy Základní a Mateřské školy. Součástí díla je i úprava zpevněných ploch, úprava a doplnění vnitroareálových sítí a sadové úpravy na pozemku školy. Dílo zahrnuje poskytnutí veškerých dalších výkonů a služeb, které souvisí s jeho prováděním.

Dílo bude zhotovitelem provedeno podle:

- této smlouvy,

- projektu stavby ze dne 14.1.2016 zpracovaného projektantem B.B.D., s.r.o., který byl smluvními stranami projednán a odsouhlasen,

- výkazu výměr stavby a položkového rozpočtu stavby

- zadávací dokumentace veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. a nabídky zhotovitele pro veřejnou zakázku.

- Stavebním povolením ze dne 27.5.2016 vydaného stavebním úřadem ve Štěchovicích pod čj. 1455/16/SUS/IKa

- ostatních veřejnoprávních rozhodnutí vydaných před dokončením díla,

- platných právních předpisů, ČSN a EN ČSN (závazných i doporučených).

Podrobný rozsah díla je uveden v příloze č. 1 – Technická specifikace díla a v projektové dokumentaci stavby.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě dodávaných výrobků bude dodržovat ustanovení §13 Prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997Sb., v platném znění.

2.3	Místem plnění jsou následující pozemky ve vlastnictví objednatele:

Parcelní číslo:	st. 27

Obec:			Slapy [539660]

Katastrální území:		Slapy nad Vltavou [749613]

Číslo LV:			10001

Výměra [m2]:			1284

Druh pozemku:		zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba

Budova s číslem popisným:	Slapy [149616]; č. p. 50; objekt k bydlení

Stavba stojí na pozemku:	p. č. st. 27

Stavební objekt:		č. p. 50

Adresní místa:		č. p. 50

Vlastnické právo		Obec Slapy, č. p. 72, 25208 Slapy

Parcelní číslo:	113

Obec:			Slapy [539660]

Katastrální území:		Slapy nad Vltavou [749613]

Číslo LV:			10001

Výměra [m2]:			764

Způsob využití:		sportoviště a rekreační plocha

Druh pozemku:		ostatní plocha

Vlastnické právo		Obec Slapy, č. p. 72, 25208 Slapy

Parcelní číslo:	115

Obec:			Slapy [539660]

Katastrální území:		Slapy nad Vltavou [749613]

Číslo LV:			10001

Výměra [m2]:			2334

Druh pozemku:		zahrada

Vlastnické právo		Obec Slapy, č. p. 72, 25208 Slapy

Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí smlouvy nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty Objednatelem Zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané Objednatelem byly nedostatečné, nekompletní nebo nepřesné do té míry, že by to mohlo ovlivnit řádné provádění díla, je v takovém případě povinností Zhotovitele upřesnit si a/nebo si zajistit chybějící informace a údaje. V případě, že Objednatelem poskytnuté hodnoty či údaje mají zásadní význam pro plnění díla, je vždy povinností Zhotovitele si údaje ověřit. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost v termínech dle provozních možností. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností.

Čl. 3 Čas plnění

3.1 Zahájení stavebních prací zhotovitele:   		10 dní od podpisu smlouvy

3.2 Zhotovitel dokončí a předá dílo objednateli do: 		……..

Pozn: Objednatel požaduje plnění do 28.2.2017 v závislosti na klimatických podmínkách.

čl. 4 Cena za dílo

Cena za dílo se stanoví dohodou smluvních stran a činí:                ,- Kč bez DPH, přičemž DPH činí: …..,- Kč a cena včetně DPH činí: ……,- Kč. Tato cena je cenou maximální na sjednaný rozsah díla dle projektové dokumentace a této smlouvy. Specifikace ceny díla je obsažena v příloze č. 2 smlouvy, položkovém rozpočtu.

DPH bude účtována ve výši 21% z fakturované ceny díla, případně v aktuální sazbě dle právních předpisů platných ke dni vystavení daňového dokladu.

Ve výše uvedené smluvní ceně jsou zahrnuty zejména tyto položky:

- Plnění zhotovitele dle čl. 2 této smlouvy,

- Náklady zhotovitele na jeho zaměstnance, případné subdodavatele a řízení stavby,

- Veškeré vybavení pracovníků zhotovitele

- pracovním zařízením (vč. zařízení pro zkoušky a měření dle smlouvy)

- pracovním nářadím, pomůckami a ochrannými prostředky.

- Pomocný a spotřební materiál a hmoty

- Veškerá mechanizace a transportní prostředky, včetně dopravy a přesunu hmot.

- Uložení sutě a likvidovaného materiálu na skládku

- Veškeré cestovní výlohy pracovníků zhotovitele, ubytování, stravování.

- Atestace, certifikáty, zkoušky, revizní zprávy a protokoly nezbytné pro převzetí díla objednatelem.

- Veškeré náklady a rizika spojená s dopravou a manipulací prováděnou zhotovitelem s materiály, pomůckami a zařízením zhotovitele.

- Náklady na pojištění.

- Další položky a výkony potřebné k řádnému provedení díla ze strany zhotovitele.

Smluvní cena se nezvýší ani v případě, že budou zhotovitelem případně organizovány práce na směny a o sobotách a nedělích.

Žádné změny a doplňky předmětu díla nebudou prováděny ani započaty bez písemného pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takový písemný pokyn vydán a nebude-li současně tento pokyn oceněn dohodou smluvních stran a následně potvrzen dodatkem smlouvy.

Smluvní strany tímto prohlašují, že s ohledem na konkrétní povahu díla, mezi sebou tímto vylučují použití § 2611 ObčZ, a že tedy nehledě na nastavení platebních podmínek v této smlouvě a nehledě na skutečné náklady spojené s prováděním díla není Zhotovitel oprávněn požadovat odměnu za dílo jiným způsobem, než je sjednán v této smlouvě.

Čl. 5. Způsob placení

5.1 Objednatel prohlašuje, že má ke dni dohodnutého termínu zahájení prací zajištěno financování stavby a zavazuje se uhradit sjednanou cenu zhotoviteli takto:

| Cena [Kč nebo %] | Druh platby | Předpokládaný termín platby | Podmínka platby |
| --- | --- | --- | --- |
| 20% | Dílčí faktura |  | Dokončení zemních prací, založení stavby, železobetonové konstrukce |
| 30% | Dílčí faktura |  | Opláštění fasád a střechy, dokončení propojovacího krčku |
| 40% | Konečná faktura s odečtením 10% pozastávky |  | Dokončení vnitřního vybavení (technická zařízení budovy, nenosné stěny, podhledy a podlahy Konečné předání a převzetí díla objednatelem |
| 10% | Uvolnění pozastávky | XX | Po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce nebo kolaudaci stavby |

5.2	Faktura bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, náležitosti dle § 435 ObčZ, a kromě toho zejména číslo smlouvy Objednatele a bankovní spojení Zhotovitele.   Zhotovitel se zavazuje popsat předmět fakturace srozumitelným a vyčerpávajícím způsobem. Objednatel se zavazuje fakturu zhotovitele zaplatit ve lhůtě splatnosti do 21 dnů od jejího obdržení.

5.3	Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že z konečné faktury dle čl. 5.1 po dokončení díla bude objednatelem zadržena částka ve výši 10% ze smluvní ceny jako pozastávka. Tato částka bude objednatelem zhotoviteli uvolněna po odstranění všech případných vad a nedodělků díla zjištěných při přejímce díla nebo při kolaudaci stavby.

5.4 Jestliže v době před splatností pozastávky bylo vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, není Objednatel povinen tuto pozastávku do doby rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu hradit. Pro případ, že soud rozhodne o úpadku Zhotovitele nebo insolvenční návrh zamítne pro nedostatek majetku, sjednává se, že částka odpovídající výši pozastávky ke dni zahájení insolvenčního řízení představuje slevu z ceny díla, kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli. Smluvní strany se dále dohodly, že tato sleva z ceny díla odpovídá nákladům Objednatele spojeným s případným odstraňováním vad díla a dále, že jsou takto oceněna práva Objednatele vyplývající z čl. 12. této smlouvy, kdy Zhotovitel nebude schopen splnit závazky vyplývající z čl. 12. této smlouvy.

5.5	V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

5.6	V případě, že dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) bude Objednatel jako příjemce plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, je Objednatel oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty za Zhotovitele přímo správci daně Zhotovitele za účelem zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. O provedení platby Objednatel Zhotovitele písemně informuje. Takto uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky Zhotovitele za Objednatelem o příslušnou částku daně a Zhotovitel tak není oprávněn po Objednateli požadovat uhrazení této částky.

Čl. 6 Projektová dokumentace

6.1	Objednatel předal zhotoviteli před zahájením stavby jedno paré  projektové dokumentace stavby. Zhotovitel se zavazuje uchovávat tuto dokumentaci v dobrém stavu na stavbě tak, aby byla k dispozici objednateli, jeho technickému a autorskému dozoru.

6.2 	Pokud bude dílo realizováno s odchylkami proti schválené projektové dokumentaci zavazuje se zhotovitel při předání díla objednateli předat autorskému dozoru objednatele podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

6.3 Zhotovitel bude respektovat požadavky objednatele na změnu prací oproti projektové dokumentaci za podmínek dohodnutých ohledně jejich provádění. Tyto změny budou potvrzeny dodatkem této smlouvy.

Čl. 7 Staveniště a závazky při provádění stavby

7.1	Staveniště předá objednatel zhotoviteli zápisem ve stavebním deníku ke dni zahájení stavby. Stavební povolení bude zhotoviteli předáno před zahájením stavby. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré podmínky předaného stavebního povolení. Zhotovitel zejména zajistí vytýčení prostorové polohy přístavby, dále zajistí, na základě podkladů objednatele, vytýčení stávajících inženýrských sítí, které nesmí být stavbou dotčeny. Při křížení nebo souběhu sítí musí být dodržena norma ČSN 73 6005. Při realizaci stavby budou dodržena ochranná pásma sítí a přípojek.

Náklady na spotřebu vody a elektřiny pro účely stavby nese zhotovitel.

7.2	Pracovníci zhotovitele jsou povinni udržovat na pracovišti i v prostorách staveniště předaných zařízení čistotu a pořádek, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po dobu provádění prací a dodávek je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, skladovat a manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem tak, aby nepřekážely. Při provádění prací a dodávek je zhotovitel povinen odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba.

Zhotovitel se zavazuje udržovat volné, průchodné a čisté přístupové komunikace ke staveništi. Běžně odstraňovat znečištění komunikací způsobené transportními a mechanizačními prostředky zhotovitele, popř. nahradit sankce účtované objednateli příslušnými orgány. Zhotovitel je povinen zajistit, v souvislosti s prováděním díla,  dopravní značení v souladu s platnými právními předpisy.

Ke dni podpisu předávacího protokolu díla odstraní zhotovitel veškeré přebytečné výrobky, nástroje, stavební techniku a vybavení, kterých nebude třeba k provádění zbývajících prací souvisejících s odstraňováním případných drobných vad a nedodělků. Odstraní také veškerý odpad a zbytky materiálů a zanechá dílo čisté a vhodné pro užívání objednatelem.

7.3	Zhotovitel se zavazuje přímo z této smlouvy dodržovat a plnit veškeré podmínky veřejnoprávních rozhodnutí, které mu byly předány objednatelem. Objednatel se zavazuje přizvat zhotovitele včas k veškerým dalším veřejnoprávním jednáním uskutečněným v průběhu realizace výstavby.

7.4 Ostrahu předaných ploch, zařízení staveniště a staveniště si zajišťuje zhotovitel.

7.5 Zhotovitel organizuje kontrolní dny stavby na kterých zajistí účast svých případných subdodavatelů, objednatele i jeho autorského a technického dozoru. Kontrolní dny se budou konat 2 x měsíčně, pokud nebude dohodnuto jinak. Pevný termín konání kontrolního dnu bude sjednán při zahájení stavby. Pokud bude zhotovitel organizovat kontrolní den v jiném než stanoveném dni, oznámí konání kontrolního dne objednateli minimálně tři dny předem, pokud nebude dohodnuto jinak.

7.6 	Na stavbě zastupuje zhotovitele:

- Stavbyvedoucí:

Na stavbě zastupuje objednatele:

- Stavební dozor:

7.7 	Zhotovitel prohlašuje, že se na místě samém dostatečně seznámil se staveništěm a důležitými přírodními a technickými předpoklady pro provedení díla, jakož i s jinými existujícími nebo očekávatelnými podmínkami, pokud je to pro splnění účelu smlouvy a smluvních podmínek rozhodující a důležité.

7.8	Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a nese i nebezpečí škody na zhotovované věci, 	přičemž si smluvní strany dohodly tyto podrobnější podmínky ohledně odpovědnosti za 	vzniklé škody:

7.8.1 Zhotovitel je povinen zajistit aby jeho pracovníci dodržovali stavebně technické bezpečnostní, protipožární a ekologické předpisy, jakož i předpisy bezpečnosti práce, hygieny práce a další platné předpisy související se zhotovením díla. Za nedodržení těchto předpisů jeho pracovníky, nese odpovědnost zhotovitel.

7.8.2 Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dílo, materiály, objekty v rámci díla od okamžiku podpisu smlouvy stejně jako objekty a zařízení předané mu objednatelem od okamžiku jejich předání až do okamžiku jejich převzetí objednatelem, s tím že platí, že veškerá rizika škod a ztrát na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel však dále nese plnou zodpovědnost za ty části díla, které jsou spojené s odstraněním vad a nedodělků dle čl. 12 smlouvy a těch, které budou spojeny s plněním povinností zhotovitele během záruční doby.

7.8.3	V případě jakékoli újmy nebo škody na díle, jeho částech stejně jako objektech a zařízeních předaných zhotoviteli objednatelem, během doby, v níž za ní dle článku 7.8.2 nese zodpovědnost zhotovitel, s výjimkou škod vzniklých z důvodů způsobených objednatelem, zhotovitel uvedené škody odstraní nebo nahradí na vlastní náklady. V případě škod vzniklých z důvodů způsobených objednatelem nebo z jeho viny, se zhotovitel zavazuje uvedené škody objednateli na jeho žádost odstranit, přičemž výše nákladů bude vyčíslena v dodatku k této smlouvě a objednatel se zavazuje tyto náklady v dohodnuté výši zhotoviteli uhradit.

7.9		Zhotovitel se v případě potřeby zavazuje provést veškeré zkoušky, které budou nutné k prokázání funkčnosti a bezvadnosti díla.

7.10	Smluvní strany se dohodly, že při vymezení a přípravě pracoviště bude Zhotovitel dodržovat nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

7.11 	Smluvní strany vylučují použití § 2595 ObčZ.

Čl. 8 Zakrývání prací

Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel na výzvu zhotovitele, oznámenou objednateli dva pracovní dny předem nebo ve stejné lhůtě uvedenou ve stavebním deníku, kde bylo objednatelem potvrzeno, že ji vzal na vědomí.  Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel k prověření prací ve stanoveném termínu nebo lhůtě  nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. O prověření prací se provede zápis do stavebního deníku. Zhotovitel bude organizovat práce tak, pokud to bude možné, aby kontrola prací před zakrytím mohla být provedena v rámci pravidelných kontrolních dnů.

Čl. 9 Stavební deník

9.1 	Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu apod).

9.2 	Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, resp. dnem odstranění poslední vady a nedodělku zjištěné při přejímce.

9.3 	Deník je veden obvyklým způsobem na předepsaném formuláři s číslovanými stranami.

9.4 	Zápisy do deníku provádí zástupce zhotovitele na stavbě, technický dozor objednatele a případně autorský dozor

Čl. 10  Zastavení prací

10.1	Bude-li rozdíl skutečného postupu prací oproti odsouhlasenému harmonogramu takový, že Objednateli vzniknou důvodné pochybnosti o zdárném dokončení díla, které by mu mohlo způsobit škody, je Objednatel oprávněn práce Zhotovitele zastavit.

10.2	Rozhodnutí Objednatele musí být Zhotoviteli sděleno písemně zápisem do stavebního deníku ihned a doporučeným dopisem podepsaným oprávněnou osobou jednat ve věcech obchodních následně bez zbytečného odkladu.

10.3	Takovéto rozhodnutí Objednatele je Zhotovitel povinen respektovat a bez zbytečného odkladu splnit. Škody a vícenáklady vzniklé Zhotoviteli z tohoto důvodu nebudou považovány za škody a vícenáklady zaviněné Objednatelem a jejich náhrady nemohou být u Objednatele uplatněny.

10.4	Zhotovitel je povinen dílo v budoucnu bez zbytečného odkladu dokončit, jestliže k tomu byl Objednatelem vyzván. Takové dokončení díla v následujícím časovém období nepodléhá cenové eskalaci.

Čl. 11 Porušení smluvních povinností a jeho následky

11.1	Jestliže zhotovitel nedodrží závazné termíny ve smyslu čl. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny a to za každý den prodlení.

11.2 	Jestliže objednatel nezaplatí smluvní cenu resp. její část ve sjednaném termínu splatnosti zavazuje se zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky a to za každý den prodlení.

11.3	Jestliže zhotovitel nedodrží jakoukoliv lhůtu vzájemně sjednanou na odstranění vad a nedodělků v přejímacím protokolu, zaplatí objednateli za každý případ nedodržení této lhůty a den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. Totéž platí pro prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době.

11.4 		Jestliže zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10ti dnů po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce, pokud se strany nedohodnou jinak, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý den překročení této lhůty ve výši 500,- Kč.

11.5	 Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy jsou splatné do 21 dnů od vystavení příslušné penalizační faktury.

11.6	V případě, že objednateli z titulu provádění stavby a z příčin na straně zhotovitele bude uložena jako stavebníkovi pokuta nebo jiná sankce ze strany veřejnoprávních orgánů zhotovitel se zavazuje tyto sankce uhradit objednateli.

11.7	V případě, že zhotovitel bude ve zpoždění s plněním kterékoliv smluvní povinnosti o více jak 2 měsíce, má objednatel právo uplatnit svá práva dle čl. 13 smlouvy. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy.

11.8 	Objednatel je oprávněn dlužnou částku smluvní pokuty, příp. pokuty dle čl. 11.6, jakož vyúčtovanou náhradu újmy způsobenou zhotovitelem objednateli započíst na úhradu ceny díla  zhotovitele. Pro náhradu újmy však platí, že zhotovitel má právo újmu, kterou způsobí objednateli nebo třetím osobám odstranit uvedením do původního stavu. Teprve pokud tak neučiní je objednatel oprávněn požadovat finanční náhradu této újmy.

11.9	Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Nárok na náhradu újmy vzniká vedle nároku na smluvní pokutu sjednanou tohoto článku smlouvy, a vedle sjednaných smluvních pokut.

Čl.  12 Předání díla, Odpovědnost za vady

12.1	Zhotovitel svolá jednání o převzetí díla nebo jeho části zápisem ve SD a oznámením objednateli nejméně 10 dnů předem. Objednatel může k jednání přizvat další účastníky. Výsledek každé přejímky bude zaznamenán v protokole, který podepíše zhotovitel a objednatel. Jestliže přejímané části díla mají ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání standardnímu užívání díla nebo jeho části, může objednatel takovou část díla převzít. Termíny k odstranění vad a nedodělků budou dohodnuty v protokolu o přejímce. V případě, že objednatel odmítne Dílo nebo jeho část převzít, musí uvést důvody proč převzetí odmítá a podmínky při jejichž splnění dílo, resp. jeho část převezme.

12.2 V průběhu prací nebo nejpozději 10 dnů před termínem předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli následující doklady:

a)	veškeré v úvahu připadající revizní zprávy a protokoly zkoušek

b)	záruční listy všech zabudovaných zařízení, materiálů a výrobků

c)	atesty výrobců na dodané materiály, výrobky a zařízení, včetně prohlášení výrobce o shodě

d)	ostatní další obvyklou dodavatelskou dokumentaci.

Bez předání této dokumentace zhotovitelem objednateli není objednatel povinen dílo převzít.

12.3	Zhotovitel odpovídá za vady díla, které budou zjištěny v době 5 let ode dne jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruční doba počíná běžet od data podpisu přejímacího protokolu celého díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, projektové dokumentaci, nebo účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti stanovené smlouvou, projektovou dokumentací a obecně závaznými předpisy, popř. stanovené závaznými nebo doporučnými technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.

12.4 Jestliže se během záruční doby zjistí, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, je zhotovitel povinen vady odstranit na svůj náklad, bez ohledu na to, zda vady mohly být zjištěny při přejímkách podle čl. 12.1 této smlouvy. Zhotovitel a objednatel se mohou dohodnout, že místo odstraňování vad poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z ceny.

12.5 	Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při přejímce. Dále neodpovídá za vady dokumentace předané mu objednatelem, s výjimkou těch případů, kdy při dodržení péče odborné firmy tyto vady mohl zjistit a objednatele na ně včas neupozornil. V případě, že zhotovitel nedodrží péči odborné firmy, je povinen takovéto vady odstranit na svůj náklad a zodpovědnost.

12.6 	V reklamaci je objednatel povinen popsat vady, uvést jak se projevují, popř. uvést, zda místo odstranění vady požaduje slevu a uvést její výši. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 10 dnů od data uplatnění. Ve vyjádření je povinen uvést, zda reklamaci uznává nebo důvody proč ji uznat odmítá. Uzná-li reklamaci, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vad neprodleně.

12.7 	Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, nebo je povinen objednateli zaplatit dohodnutou slevu. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn, bez újmy svých ostatních práv ze záruky, si je nechat odstranit na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli skutečné náklady na odstranění vad.

12.8	Neodstraní-li Zhotovitel vady díla ve lhůtě dle odst. 12.7, může Objednatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele, aniž by tím Objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli účelně a prokazatelně vynaložené náklady, které vznikly Objednateli v souvislosti s odstraněním vady, a to do 30 dnů po obdržení příslušné faktury Objednatele.

12.9	Na vyměněnou nebo nově dodanou část díla v záruční době se vztahuje záruční doba v původní délce, která začíná běžet dnem následujícím po uvedení vyměněné nebo nově dodané části díla do provozu.

12.10Vlastnictví díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. 12.1 smlouvy.

Čl. 13  Odstoupení od smlouvy

13.1		Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než 3 měsíce.

13.2 	Objednatel je dále v návaznosti na ustanovení čl. 10 oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud důvody, které ho vedly k zastavení díla, mu zabraňují v plnění smlouvy pokračovat.

13.3	Objednatel má kromě práva odstoupit od smlouvy dle obecných ustanovení ObčZ též právo odstoupit od smlouvy pokud Zhotovitel poruší své povinnosti stanovené v této smlouvě podstatným způsobem, tím se rozumí zejména případ, kdy:

- Zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího souhlasu Objednatele,

- Zhotovitel opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší v místě plnění nebo v areálu Objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jedná způsobem, jímž může Objednateli způsobit škodu na jeho majetku,

- smluvní pokuty podle této smlouvy dosáhnou 10 % (deset procent) smluvní ceny,

- Zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy, porušuje kvalitu a jakost prováděného díla vyplývající z platných norem, této smlouvy, jejích příloh nebo z a všeobecně závazných předpisů,

- Zhotovitel je v prodlení s termínem předání a převzetí díla uvedeným v této smlouvě o více než 30 kalendářních dnů.

13.4		Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je déle než 3 měsíce ve zpoždění se splněním svých finančních závazků.

13.5 		V případě, že jedna ze smluvních stran využije svého práva od smlouvy odstoupit, je povinna o tom uvědomit písemně druhou smluvní stranu. Odstoupení od smlouvy je právně účinné ke dni, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Technické a obchodně-právní důsledky ukončení smlouvy se strany zavazují projednat do 30 dnů po ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.6 	V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany vázány tímto postupem a zásadami:

a)	Zhotovitel je povinen v nejkratší možné lhůtě po odstoupení od smlouvy, při dodržení všech bezpečnostních pravidel, postupovat dle čl. 10 (dle postupu při zastavení díla)

b)	Jestliže platby provedené objednatelem ve prospěch zhotovitele ke dni odstoupení od 	smlouvy překračují ve svém úhrnu částku, na kterou má zhotovitel podle této smlouvy nárok s ohledem na již vykonané výkony a poskytnuté plnění je zhotovitel povinen rozdíl uskutečněných plateb z výše uvedené částky vrátit objednateli, přičemž zhotovitel je povinen tyto částky objednateli poukázat do jednoho měsíce po předčasném skončení smlouvy a vyčíslení rozdílu.

c)	Jestliže nárok zhotovitele podle podmínek této smlouvy na zaplacení výkonů a plnění ke 	dni odstoupení od smlouvy překračuje úhrn plateb provedených objednatelem ke dni předčasného ukončení smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli uvedený rozdíl do 1 měsíce od předčasného skončení smlouvy a vyčíslení rozdílu.

d)	Záruky podle čl. 12 této smlouvy za předané části díla a provedené práce začínají běžet dnem předčasného skončení smlouvy.

e)	Zhotovitel je povinen v případě ukončení smlouvy dle čl. 13.3 nahradit objednateli jiné, předčasným skončením smlouvy vzniklé výlohy a škody.

13.7 Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak uvést dílo do souladu s podmínkami této smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující smluvní cenu dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí Zhotovitel Objednateli do 21 (dvacetijedna) dnů po obdržení faktury Objednatele.

Čl. 14 Odpovědnost za škody na majetku a zdraví.  Pojištění.

14.1 V případě, že vzniknou škody na majetku nebo zdraví lidí před odevzdáním a převzetím díla, je odpovědnost zhotovitele stanovena takto:

a)   Zhotovitel nahradí objednateli na svůj náklad škody a ztráty vzniklé na převzatém díle nebo jeho části, zařízení nebo jiném majetku objednatele během plnění této smlouvy, jestliže takové škody a nebo ztráty byly způsobeny jednáním, opomenutím nebo jednáním bez náležité péče a odbornosti na straně zhotovitele, a to v takovém rozsahu, v jakém taková škoda byla způsobena.

b)   Pokud jde o případné poškození zdraví lidí a jestliže na zdraví poškozená osoba uplatní nároky proti objednateli, zhotovitel odškodní objednatele za uspokojení takových nároků v takovém rozsahu, v jakém k takovému poškození zdraví došlo z příčin uvedených v odst.  a).

c)   Pokud jde o škody na majetku třetích osob platí přiměřeně ustanovení odst. b) .

Ustanovení tohoto článku platí také po dobu přítomnosti personálu zhotovitele na staveništi za účelem odstranění záručních závad.

14.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklad uzavřít nebo mít uzavřenou pojistku kryjící riziko vzniku věcných škod a riziko z odpovědnosti vůči třetím osobám.

Tato pojistka musí krýt:

a)   riziko věcných škod, které mohou vzniknout během plnění smluvních povinností zhotovitele na majetku objednatele.

b)   riziko poškození zdraví nebo smrti třetích osob, k němuž může dojít při plnění

smluvních povinností zhotovitele.

c)   riziko věcných škod na majetku třetích osob, k nimž může dojít při plnění smluvních povinností zhotovitele.

14.3	Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu (nebo prokázat, že má pojistnou smlouvu již uzavřenou) na škody způsobené jeho provozní činností min. ve výši smluvní ceny díla. Toto pojištění musí být platné nejméně po celou dobu účinnosti této smlouvy. Neuzavření (resp. neprokázání uzavření) pojistné smlouvy, nebo ukončení její účinnosti v průběhu plnění této smlouvy je považováno za podstatné porušení smluvního vztahu).

14.4 Zhotovitel předloží objednateli doklady o pojištění před zahájením díla. V případě, že zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. 14.2 a 14.3  smlouvy zavazuje se uhradit objednateli veškeré přímé či nepřímé škody, které vzniknou přímo objednateli nebo budou vůči objednateli uplatněny třetí osobou. Tento závazek se vztahuje i na škodní události zapříčiněné vyšší mocí.

Čl. 15 Závěrečná ustanovení

15.1	Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

15.2	V případě sporu se smluvní strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. Jestliže během jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na příslušný soud.

15.3	Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně formou písemnou.

15.4	Při realizaci této smlouvy se obě smluvní strany budou řídit ( v pořadí závaznosti ):

- Smlouvou ( včetně případných uzavřených dodatků )

- Dokumenty výběrového řízení objednatele

- Nabídkou zhotovitele

15.5 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních, která mají stejnou platnost.

15.6 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

15.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

| Technická specifikace | příloha č.1 |
| --- | --- |
| Položkový rozpočet | příloha č.2 |

Ve Slapech dne:					V                  dne:

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |

Technická specifikace - příloha č.1

# Popis díla dle projektové dokumentace (technická zpráva):

# Architektonické řešení

Navržený objekt je jednoduchý a ryze účelový. Jedná se o jednolodní halu obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Barevné řešení doporučujeme vyvzorkovat a důkladněji zpracovat před realizací. V původních úvahách bylo zadavatelem bylo rozhodnuto, že by měl být nový objekt barevně co nejvíce připodobněn barevnému řešení stávající budovy školy. Toto řešení ale není koncepčně příliš vhodné a mělo by být ještě zváženo. Vzhledem ke konstrukční, typologické, časové rozdílnosti obou objektů by bylo pravděpodobně vhodnější přiznat typologii a dobu vzniku a odlišit je materiálově. V tomto projektu jsou veškeré odstíny a barevnosti uvedeny jako k vyvzorování.

Novostavba sportovní haly, zaměřené na míčové sporty je  v souladu se zadáním koncipována jako tělocvična pro ZŠ a MŠ ve Slapech.

Hlavní část objektu je jednopodlažní hala o rozměrech základního hracího pole 2x 9 na 9m s přesahy 2 m v čelech - směru hry a 1,5m po stranách hřiště. Výška pod konstrukci (volný herní prostor) je navržena 7m.

V západní části je navržena  dvoupodlažní vestavba zázemí tělocvičny, kdy v 1.NP je vstup, hygienické zázemí a nářaďovna a ve 2.NP jsou šatny a sociální zázemí.

Celkový rozměr budovy je tak 28,6 x 13,7m s výškou po hřeben je 8,7m.

Budova je přístupná třemi vstupy, hlavním vstupem ze západu, ze školního oploceného pozemku, druhým spíše provozním vstupem z východu a pro účely výuky tělesné výchovy žáků je přístupná "suchou nohou" krčkem napojeným na podestu stávajícího objektu školy.

# Výtvarné řešení

Jedná se o typovou ocelovou halu. Výtvarné řešení bude omezeno na výběr materiálů a povrchů použitých v objektu.

# Materiálové řešení

Konstrukce objektu je lehká ocelová, spodní stavba bude provedena z monolitického betonu. Obvodový plášť objektu je systémový sendvičový, kdy povrchy jsou tvořeny systémovými trapézovými ocelovými plechy, a uvnitř je tepelná izolace s parozábranou.

Podlahy v zázemí jsou navrženy z PVC a keramické dlažby, podlaha tělocvičny jako sportovní dřevěná palubovka. Okna jsou navržena plastová, zábradlí a zámečnické výrobky žárově zinkované. Povrchy spodní stavby budou buďto přiznány, nebo v místech kde je třeba zateplení opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s omítkou. Venkovní dlažby uvažujeme z betonové skládané dlažby.

Povrchy stěn jsou sádrokartonové s malbou, případně obložené keramickým obkladem. Stěny v tělocvičně jsou opatřeny obkladem z dřevěných palubek, a z části akustickým obkladem z cementotřískových desek. Podhledy jsou sádrokartonové, nebo akustitcké.

# Dispoziční a provozní řešení

Hlavní vstup do objektu je realizován venkovním schodištěm a rampou pro osoby s omezenou možností pohybu.

Vstupní prostor ze západu z pozemku školy tvoří zároveň "přezouvací filtr", kdy je obkročnou lavičkou vytvořena hranice čistého a špinavého provozu. Po přezutí mohou jít přímo do haly, nebo pokračovat do patra do šaten. Navrženy jsou dvě šatny (chlapci/dívky, domácí/hosté) a sociální zázemí. Sociální zázemí je koncipováno tak, aby bylo přístupné buď ze šaten pro uživatele šaten, nebo naopak z chodeb. Zázemí doplňují úklidové místnosti.

V přízemí se pak vedle hlavní sportovní plochy haly nachází nářaďovna, WC pro invalidy, malá příruční kuchyňka pro přípravu občerstvení při pořádání dětských turnajů.

Žáci mají také přístup do objektu z budovy školy. Tento přístup je koncipován jako tubus z mezipodesty stávajícího schodiště školy a předpokládá se, že žáci budou přímo na sportovní plochu vstupovat ze školy již přezutí.

# Bezbariérové užívání stavby

Navrhovaný objekt tělocvičny je řešen v souladu s vyhláškou číslo 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

# Konstrukční a stavebně technické řešení

Konstrukčně se jedná o ocelovou lehkou jednolodní halu, založenou na spodní stavbě z monolitického betonu. Vzhledem ke konfiguraci terénu je spodní stavba řešena jako soustava 2 opěrných zdí a ocelová konstrukce je usazena na spodní stavbě v nestejných výškách.

### a) bourací a přípravné práce

V rámci přípravy staveniště bude odstraněna stávající kamenná opěrná stěna z lomového kamene a objekt v zahradě - kůlna/sklad. Vybourány budou též povrchy dvora – stávající betonový povrch je nevyhovující a bude navíc při zakládání stavby a provádění tras ZTI z větší části rozrušen.

Do stávajícího objektu školy bude vybourán parapet okna na podestě mezi 1. a 2. NP pro komunikační propojení s tělocvičnou formou zavěšeného spojovacího krčku. Vybourány budou 3 dveře v budově školy – je navržena jejich výměna za dveře s požární odolností.

### b) inženýrsko geologický průzkum

Inženýrsko geologický průzkum byl zpracován v průběhu přípravy stavby. Na základě výsledků provedeného průzkumu hodnotíme geologické poměry v rozsahu zájmové stavební parcely ve smyslu kritérií dříve platné ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy jako “podmínečně jednoduché. Důvodem podmínečného hodnocení jednoduchých základových poměrů je předpokládaný, dočasný výskyt hladiny podzemní vody, která ve srážkově nadprůměrných obdobích bude kolidovat se spodní částí projektovaného

suterénu. Spodní stavba bude opatřena hydroizolačním souvrstvím proti tlakové podzemní vodě, který současně zabezpečí betonové základové konstrukce před agresivními účinky podzemní vody (uvažujeme s nízkou agresivitou na beton – stupeň XA1 ve smyslu klasifikace ČSN EN 206-1.). Hydroizolace bude rovněž fungovat jako protiradonová ochrana. V daném prostředí přííslušná měření indikují střední až vysoký stupeň radonového  rizika, vyžadující realizaci protiradonové izolace. Z hlediska únosnosti a stlačitelnosti poskytuje místní geologické prostředí v úrovni předběžně základové spáry - při kótě 245,0 m.n.m. kvalitní, dostatečně únosnou, minimálně stlačitelnou základovou půdu, vhodnou pro běžný, plošný způsob zakládání. Pro těžbu a rozpojování horniny, zastižené při dně budoucího výkopu stavební jámy bude, dle našeho předpokladu potřeba použít speciální rozpojovací mechanizmus – impaktor a výkonný bagr se skalní lžící.

Zájmová lokalita, ležící na jz svahu vrchu Kodědína není vedena jako sesuvné uzemí. Podrobně je založení objektu řešeno v části Stavebně konstrukční.

### c) zemní práce a výkopy

Objekt není podsklepen, zemní práce a výkopy budou provedeny dle projektové dokumentace – výkresu výkopů s ohledem na výkres základů, řezů a další dokumentaci. Budou provedeny rýhy pro základové pasy a patky.

Ve smyslu zmíněné klasifikace těžitelnosti ČSN 73 6133 – (Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací)jsou popisované horniny zahrnuty do II. třídy těžitelnosti (pro těžbu a rozpojování je nutné použít speciální rozpojovací mechanizmy – skalní lžíce,

kladiva). Nutnost použití trhacích prací, které jsou měřítkem zařazení horniny do nejvyšší - III. třídy těžitelnosti nepředpokládáme Svrchní, cca 1,5m polohu zemin kvartérního pokryvu a štěrkovitě rozložené horniny navrhujeme vysvahovat pod úhlem 25-30°. Zbývající, cca 3,5- 4 metrovou část stěny stavební jámy, navrhujeme realizovat ve sklonu cca 1:0,3.

Svrchní vrstva ornice do hl. 0,3m bude shrnuta a uložena na pozemku školy pro pozdější terénní úpravy. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.

### d) základové konstrukce

Dle geologického posudku hodnoty únosnosti zvětralého granodioritu, který se nalézá v úrovni uvažované základové spáry, několikanásobně převyšují požadavky nenáročné stavební konstrukce (tabulková výpočtová únosnost Rdt činí zhruba 350 kPa.) V daném případě lze zakládání realizovat formou plošného způsobu – prostřednictvím základových pásů. Detailní řešení tvaru a vyztužení základové konstrukce  je navrženo ve stavebně konstrukční části .

### e) spodní stavba

Obvodová stěna spodní stavby v ose D bude řešena jako železobetonová, založena na betonovém pasu. Horní hrana stěny na kótě -0,270.

Obvodová stěna spodní stavby v ose B je řešena jako opěrná železobetonová stěna zajišťující svah nad školou. Horní hrana stěny na kótě +2,100

Příčné stěny v osách 1 a 6 jsou navrženy s odskokem základů. Podrobně zobrazeno ve výkresové části a v části Stavebně-konstrukční.

Krček spojující školu a halu je založený na patkách a od budovy školy je dilatován.

Železobetonové podélné stěny mají vytvarována žebra, která slouží jednak jako ztužení stěny proti zemnímu tlaku a jednak jako místo kotvení vrchní ocelové konstrukce.

V horní části spodní stavby budou osazeny kotevní bloky a příprava pro kotvení ocelové konstrukce, dle požadavků a technologie dodavatele ocelové konstrukce.

Pro kotvení sloupů ocelové haly bude dodavatelem zpracován kotevní plán, který určuje přesné umístění kotevních míst.

Hlavní hydroizolace objektu bude tvořena PVC folií s vysokou odolností proti radonu a s odolností proti tlakové vodě - viz závěry IGP.

Podkladní konstrukce pod podlahou haly bude hutněna na :  Edef, 2 > 60 MPa; 
 Edef, 2 / Edef, 1 < 2,3

### f)  konstrukce

Nosnou konstrukci haly tvoří příhradový rám sestavený z tenkostěnných za studena tvarovaných otevřených profilů z žárově pozinkovaných pásů plechu. Konstrukční spoje jsou výhradně šroubované. Sloupy hlavních rámů jsou kotveny do spodní stavby, v ose D je uvažováno vetknutí, v ose B kloubový spoj. Ke sloupům je kloubově kotvena konstrukce příhradového vazníku. Příhradové vazníky haly s horním pásem ve sklonu 7° a vodorovným spodním pasem jsou rozmístěny v osových vzdálenostech 6m. Lokálně je osová vzdálenost upravena s ohledem na dispoziční řešení. Použitá konstrukční ocel  S 350 GD..

### g) vertikální konstrukce - schodiště

V rámci stavby ocelové konstrukce bude provedeno ocelové schodiště pro přístup do 2.NP . Schodiště je navrženo jako ocelové schodnicové s nabetonovanými hrubýmI, stupni a nášlapnou vrstvou z PVC.

### h) střecha

Hala je zastřešena neizolovanou konstrukcí z trapézového plechu (tepelná izolace je provedena pod vazníky) Skladba konstrukce je uvedena v tabulkách skladeb. Střecha bude vybavena komínky pro ošetření prostupů instalací, zařízením pro přístup na střechu (žebřík/výlez).

### i) obvodové nenosné konstrukce

Vnější plášť haly je navržen jako skládaný sendvičový s povrchem z trapézových plechů a výplní z tepelné izolace. Trapézové ocelové  plechy ocel S 350 GD tloušťky 0,5 mm, výška profilu 45 mm. K nosné konstrukci jsou uchyceny samořeznými ocelovými vruty z nerezové oceli do děr připravených ve výrobě.

Skladba obvodové stěny je uvedena v tabulce skladeb konstrukcí, která je součástí dokumentace.

### j)  obvodové výplně otvorů – okna, dveře,

Okna jsou navržena plastová částečně otevíravá s izolačními skly. Dveře jsou navrženy jako plastové s krytím ocelovým plechem. V budově školy jsou navrženy nové dveře – přístup do krčku a další dveře v zázemí které jsou nově navrženy s PO. Podrobná specifikace oken a dveří je samostatnou přílohou projektu.

### k) vnitřní nenosné konstrukce

Vnitřní nenosné konstrukce – příčky budou provedeny výhradně z SDK. Navrženo je dvojité opláštění pro lepší odolnost proti poškození. Ve vybraných místnostech jsou sádrokartonové desky hydrofobizované a protipožární. Podrobně uvedeno je v tabulce skladeb a v legendě místností.

### l) vnitřní výplně otvorů – dveře, prosklené stěny, atd.

Nové vnitřní dveře budou plné hladké z DTD desek s povrchem z laminátu CPL. Zárubeň bude ocelová hranatá. Osazeny budou nerez matným kováním.. Podrobná specifikace dveří je v samostatné příloze. Prosklené stěny nejsou navrženy.

### m) podhledy

V místnostech vestavby jsou navrženy sádrokartonové podhledy. Pod ocelovým vazníkem haly je navržen podhled z trapézového plechu se zateplením. V prostoru tělocvičny je dále navržen akustický podhled. Skladba akustické konstrukce vychází z výpočtu prostorové akustiky a je třeba ji provést přesně dle návrhu, nebo případné změny konzultovat s akustikem. V podhledu haly jsou osazeny sálavá topná tělesa a stropní osvětlení – tyto prvky je třeba řešit v koordinaci aby byly zachovány navržené plochy akustického podhledu, a zároveň požadavky na vytápění a umělé osvětlení. Podstatná je též estetická stránka – vyskládání jednotlivých prvků do celkové sestavy. Podhled v hale bude z boku zajištěn proti zapadnutí míče apod. .Jednotlivé prvky budou odolné proti poškození a vypadnutí v případě nárazu míče…

Podrobně jsou jednotlivé skladby rozepsány v tabulce skladeb konstrukcí.

### n) podlahy

Hrubé podlahy jsou v zásadě dvojího typu – vytápěné – v prostorách zázemí a nevytápěné – v tělocvičně a nářaďovně. Podkladní vrstvy se liší s ohledem na ne/přítomnost podlahového vytápění. Nášlapné vrstvy jsou uvedeny v tabulce místností – převažuje PVC, v hygienickém zázemí  keramická dlažba a v tělocvičně dřevěná sportovní palubovka.

### o) povrchové úpravy

#### omítky

Kontaktní  zateplovací systémy budou opatřeny jednovrstvou systémovou probarvenou omítkou. Barevnost bude určena v rámci AD.

#### obklady

V hygienickém zázemí budou stěny opatřeny keramickými obklady do výšky 2000mm. V místech namáhaných ostřikující vodou bude navíc pod obkladem provedena hydroizolační vrstva z tekuté stěrkové izolace s opracováním detailů pomocí bandážovacích pásek.

V prostoru tělocvičny je navržen obklad dřevěnými palubkami kombinovaný s akustickou děrovanou deskou z cementotřískového materiálu. Skladba akustické konstrukce vychází z výpočtu prostorové akustiky a je třeba ji provést přesně dle návrhu, nebo případné změny konzultovat s akustikem.

#### malby

Všechny vnitřní příčky a stropy budou opatřeny 1x penetrací a 2x kvalitním omyvatelným nátěrem v barvě bílé.

#### sokly

Po obvodu všech stěn, kde není keramický obklad, budou provedeny nové sokly v = 50 mm shodné s materiálem podlahy (PVC, dlažba).

### p) klempířské výrobky

Klempířské výrobky jsou podrobně rozkresleny a popsány v tabulce klempířských výrobků. Navrženy jsou klempířské výrobky z bezúdržbových poplastovaných plechů.

### q) zámečnické výrobky

Zámečnické výrobky budou provedeny jako žárově zinkované, podrobně jsou rozkresleny v samostatné příloze.

### r) ostatní výrobky

- jsou uvedeny v samostatné příloze projektové dokumentace

### s) firemní značení, orientační systém

Bude provedeno označení místností soc. zařízení – možno jako grafický polep. Podrobněji viz tabulka místností. V projektu elektro a pbř je specifikováno osazení nouzového osvětlení a označení únikových cest.

### t) interiérové vybavení, truhlářské výrobky

Součástí projektu jsou pouze pevně vestavěné kusy nábytku (typicky kuchyně) Ostatní nábytek a vybavení bude proveden po dokončení stavby v režii investora.

# Technické vlastnosti stavby

Stavba je v souladu s Vyhláškou č.268/2009 o technických požadavcích na stavby.
Objekt je dle ČSN EN 1990 zařazen do 4. kategorie (budovy bytové, občanské a další běžné stavby) s informativní návrhovou životností 50 let (článek NA.2.1.).

# Technická zařízení budov

Je uvedeno samostatně v projektové dokumentaci

Stavební fyzika

## tepelná technika

Celý projektovaný objekt je navržen tak, aby tepelně vyhovoval technickým podmínkám ČSN 73 05 40 – 2 /duben 2007/.

## osvětlení a oslunění

Jednotlivé provozy jsou osvětleny sdruženým osvětlením dle třídy zrakové činnosti předepsané dle ČSN.

## akustika, hluk, vibrace

Stavba samotná není významným zdrojem hluku ať z pohledu provozu, nebo stacionárních zdrojů hluku.

Okolní zdroje hluku (zejména provoz na přilehlých komunikacích) neovlivní negativně provoz stavby.

Hluk při výstavbě objektu bude omezován dle platné legislativy i s ohledem na sousední objekt školy.

Byla zpracována studie prostorové akustiky a navržená opatření (akustické obklady a podhledy) jsou zapracovány v dokumentaci

Popis díla uvedený v příloze č. 1 smlouvy je orientační, podrobně jej vymezuje Projektová dokumentace stavby a z hlediska měrných a množstevních jednotek položkový rozpočet uvedený v příloze č. 2 smlouvy.

Položkový rozpočet díla - příloha č.2

Do této přílohy zařadí uchazeč položkový rozpočet díla, který vypracuje dle výkazu výměr – viz ZD část. I. Pokyny pro uchazeče čl. 18.2