**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3**

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem

**„DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V HODONICÍCH, NAVAZUJÍCÍ PŘÍSTUPOVÁ CESTA A OPLOCENÍ“**

## Údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V HODONICÍCH, NAVAZUJÍCÍ PŘÍSTUPOVÁ CESTA A OPLOCENÍ**

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Předmět veřejné zakázky: Stavební práce

Režim veřejné zakázky: Podlimitní

## Identifikační údaje zadavatele

Název Zadavatele: Obec Hodonice

Sídlo: Obecní 287, 671 25 Hodonice

Zastoupený: Bc. Pavel Houšť, starosta

IČ: 002 92 788

Bankovní spojení: 1582841399/0800 Česká spořitelna a.s.

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-hodonice>

www: [www.hodonice.cz](http://www.hodonice.cz)

## Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma: OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Sídlo: Podmolí 23, Znojmo 669 02

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 29268087

Zastoupený: Ing. Tomáš Šturala, jednatel společnosti

Tel.: +420 731 623 492

E-mail: sturala@optimalconsulting.cz

**DOTAZY A ODPOVĚDI K VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3**

Dotaz č. 1:
Zadavatel dle vysvětlení ze dne 27.8.2020 v odpovědi na dotaz 6, měl provést opravu termínu plnění ve smlouvě, ale v nově vydané smlouvě tato oprava provedena není. Uchazeč žádá o opravu termínu plnění dle vysvětlení ZD č. 1 a to na 270 kalendářních dnů.

Odpověď č. 1:

Zadavatel provede změnu i v počtu kalendářních dní. Důležité pro Zadavatele je termín pro dokončení celé akce. Zadavatel tyto změny, které jsou citovány níže přikládá do dokumentu s názvem PŘÍLOHA Č.1\_ Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V HODONICÍCH\_revize2.

Zhotovitel se zavazuje celé dílo **řádně provést, ukončit a** **předat do: 270 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací** **a nejpozději do 30. září 2021.**

Přílohy:

PŘÍLOHA Č.1\_ Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V HODONICÍCH\_revize2.

Ostatní body zadávací dokumentace jsou nezměněny. Lhůta pro podání elektronických nabídek se nemění a zůstává stejná do 08.09.2020 do 10:00

Ve Znojmě 01. 09. 2020

Ing. Tomáš Šturala

Zástupce zadavatele