|  |
| --- |
| **ZADÁVACÍ PODMÍNKY**  pro zakázku malého rozsahu na stavební práce  zadávanou v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2021-2027, Verze 4.0, ze dne 10. 1. 2023 (dále jen „PZVZ“) |

Zakázka malého rozsahu („ZMR“):

**Re-Use centrum města Jevišovice**

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí

**Zadavatel**

**Město Jevišovice**



**Zadávací podmínky (2) Návrh SOD**

# SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů,*

*v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2021-2027, Verze 4.0, ze dne 10. 1. 2023*

*a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

**Re-Use centrum města Jevišovice**

**Číslo smlouvy:**  **......doplní účastník.....**

## Čl. I. - Smluvní strany

**OBJEDNATEL:**

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **Město Jevišovice** |
| Sídlo: | Jevišovice 56, 671 53Jevišovice |
| IČ: | 00292923 |
| Zastoupený ve věcech smluvních: | Mgr. Pavel Málek |
| Zastoupený ve věcech technických: | *bude doplněno při uzavírání SOD* |
| Bankovní spojení (1): | 1582618349/0800, Česká spořitelna, a.s. |
| Bankovní spojení (2): | 94-11716741/0710, Česká národní banka |

**ZHOTOVITEL:**

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **doplní účastník** |
| Sídlo: | doplní účastník |
| IČ: | doplní účastník |
| Zastoupený ve věcech smluvních: | doplní účastník |
| Zastoupený ve věcech technických: | doplní účastník |
| Bankovní spojení: | doplní účastník |

## Čl. II. – Identifikační údaje o stavbě, úvodní ujednání

* 1. Identifikační údaje o stavbě jsou tyto:

***Název díla***

„Re-Use centrum města Jevišovice"

***Místo stavby***

Práce jsou prováděny v katastrálním území město Jevišovice

***Dokumentaci vypracoval***

Ing. Pavel Horák, náměstí T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 11483636.

* 1. Zhotovitel se touto SOD zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí provést pro objednatele dílo dle této SOD a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit sjednanou smluvní cenu.
  2. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti ani důvody bránící uzavřít tuto SOD  
     a dále prohlašují, že veškeré o nich uváděné údaje jsou správné. Smluvní strany se zavázaly,   
     že v případě změny údajů jsou povinny o nich neprodleně písemně informovat objednatele; dojde-li   
     ke změně sídla zhotovitele a tento ji prokazatelně objednateli neoznámí, platí důsledky doručení   
     do sídla zhotovitele dle této SOD.
  3. Zakázka bude financována za účasti Evropské unie, v rámci Operačního programu Životního prostředí (dále jen „poskytovatel finanční podpory“).
  4. Zhotovitel se zavazuje:
     1. respektovat právo poskytovatele finanční podpory dle odst. 4. tohoto čl. na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtů této instituce,
     2. umožnit v plném rozsahu kontrolním orgánům provedení kontroly svého účetnictví a realizace zakázky ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),   
        ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolním orgánům doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.

Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od finančního ukončení zakázky (projektu) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací zakázky (projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (jedná se zejm. nikoliv však výlučně o tyto instituce: Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Centrum pro regionální rozvoj ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a dalších oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětné zakázky (projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

* + 1. uschovávat doklady související s realizací předmětné zakázky (projektu) a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly předmětné zakázky (projektu) po dobu minimálně 10 let   
       od schválení závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem finanční podpory, resp. od finančního ukončení předmětné zakázky (projektu), pokud z platné právní úpravy pro uchovávání některých dokumentů nevyplívá lhůta delší.
    2. poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla,
    3. povinnosti zhotovitele vyplývající z čl. II., odst. 5. této smlouvy se vztahují i na všechny subjekty,   
       které zhotovitel k účel realizace zakázky (projektu) využívá (např., nikoliv však výlučně   
       na zhotovitelovi poddodavatele).
  1. Realizace stavební zakázky *Re-Use centrum města Jevišovice* je závislá na skutečnosti, zda bude   
     na předmětnou akci poskytnuta podpora ze strany poskytovatele finanční podpory. Lhůty realizace definované v čl. IV. odst. 1. této smlouvy se tak v souvislosti s definitivním rozhodnutím o poskytnutí podpory na předmětnou zakázku stranou poskytovatele finanční podpory mohou změnit. Pokynem k fyzickému zahájení realizace zakázky bude až předání a převzetí staveniště, ke kterému bude zhotovitel objednatelem vyzván. Nebude-li zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a k zahájení prací   
     dle této smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je objedenatel  
     i zhotovitel oprávněn uzavřenou smlouvu vypovědět za sjednaných podmínek, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku, vzniklé škody, či jakýchkoliv jiných souvisejících nákladů.   
     Objednatel má právo od smlouvy odstoupit bez sankcí, či jiných postihů v případě, že podpora nebude poskytovatelem finanční podpory na akci poskytnuta.
  2. Smluvní strany shodně prohlašují, že výkon činností technického dozoru stavby (dále jen „TDI“)  
     ani výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 74 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).   
     TDI a koordinátora BOZP určuje objednatel.
  3. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným  
     a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje,   
     že byl seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací   
     a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje,   
     že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ.

## Čl. III. - Předmět díla

1. Předmět díla

Předmětem díla je stavba dle odst. 1 čl. II., kterou vymezuje:

* + 1. projektová dokumentace,
    2. položkový výkaz výměr oceněný zhotovitelem a podepsaný oběma smluvními stranami   
       (dále jen „Rozpočet“); Rozpočet je Přílohou č. 1 k této SOD,
    3. tato SOD.

1. Předmětem plnění je dále:
   * 1. zpracování dokumentace skutečného provedení,

(3x v písemné listinné podobě + 1x v el. podobě na digitálním nosiči)

* + 1. zajištění kompletní dokladové části pro předání dokončeného díla,
    2. dodávky příslušenství a technického vybavení Re-Use centra.

**Článek IV. – Lhůty realizace díla**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v následujících termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| Předání a převzetí staveniště | 1. 6. 2023 |
| Zahájení stavebních prací | 1. 6. 2023 |
| Dokončení díla | 30. 8. 2023 |
| Předání a převzetí díla | 31. 8. 2023 |
| Počátek běhu záruční lhůty | *dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků* |
| Vyklizení a vyčištění staveniště | *do 5 dnů od předání a převzetí díla* |

1. Skutečnosti uvedené v odst. 1 tohoto čl. jsou závazné, pakliže není postupováno dle čl. II. odst. 6.   
   této smlouvy. Zahájení stavebních prací neproběhne dříve, než po předání a převzetí staveniště,   
   ke kterému bude zhotovitel objednatelem vyzván. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této smlouvě a v Časovém harmonogramu plnění díla (dále jen „HMG“), který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Dokladem o zahájení prací je datovaný Zápis o předání a převzetí staveniště
4. Dokladem o ukončení prací je datovaný Zápis o předání a převzetí díla
5. Dokladem o odstranění vad a nedodělků datovaný Zápis o odstranění vad a nedodělků
6. Dokladem o předání staveniště zpět objednateli je Zápis o likvidaci staveniště.
7. Běh záruční lhůty počíná převzetím díla.
8. Objednatel převezme od zhotovitele řádně provedené dílo i před sjednaným termínem.
9. Vyšší moc:

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly   
po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných událostí mimořádné povahy,   
které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát. Uvedené platí   
za podmínky, že strana postižená vyšší mocí splní povinnost do 5 (pět) dnů prokazatelně informovat druhou stranu o výsledku vyšší moci a provede neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.

1. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení   
   se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká,   
   pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

**Článek V. - Cena za dílo**

* 1. Smluvní strany sjednaly pevnou smluvní cenu díla ve výši:

Stavební práce - Opatření 1.5.2

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | doplní účastník |
| DPH 21 % | doplní účastník |
| Cena včetně DPH | doplní účastník |

Dodávky - Opatření 1.5.2

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | doplní účastník |
| DPH 21 % | doplní účastník |
| Cena včetně DPH | doplní účastník |

Technické vybavení - Opatření 1.5.5

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | doplní účastník |
| DPH 21 % | doplní účastník |
| Cena včetně DPH | doplní účastník |

**Cena za dílo celkem**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | **doplní účastník** |
| DPH 21 % | **doplní účastník** |
| Cena včetně DPH | **doplní účastník** |

* 1. Zhotovitel díla závazně prohlašuje, že smluvní cena díla dle odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré jeho náklady na řádné a včasné provedení předmětu zakázky dle této SOD.
  2. Jestliže bude dohodou smluvních stran umenšen nebo navýšen rozsah prací a dodávek oproti Rozpočtu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli pouze skutečný rozsah prací   
     (skutečně provedené výměry).
  3. Vícepráce:
     1. vícepracemi se rozumí práce vyžádané objednatelem navíc oproti předmětu plnění dle této SOD. Za vícepráce se nepovažuje posléze uvedené, jestliže by takové práce měly původ v pochybení zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,
     2. pro ocenění víceprací platí, že ve výkazu výměr uvedené ceny jednotlivých položek jsou cenami jednotkovými; do ocenění víceprací nelze zahrnout vedlejší, doplňkové či jiné náklady včetně nákladů na zřízení a provozování staveniště,
     3. zhotovitel ocenění víceprací doloží cenovou kalkulací vycházející z cenové soustavy, dle které   
        je zpracován položkový rozpočet,
     4. zhotovitel je oprávněn účtovat vícepráce po jejich odsouhlasení objednatele, který si vyžádá stanovisko TDI a AD.

**Článek VI. – Platební podmínky**

1. Platba se mezi smluvními stranami uskutečňuje bezhotovostním platebním stykem.   
   Platba je provedena připsáním dlužné částky na účet věřitelské smluvní strany. Totéž se týká způsobu úhrady penalizačních faktur.
2. Splatnost faktur včetně penalizačních je **30 dnů**. Faktura včetně příloh musí být podepsána TDI. Přílohami se rozumí fakturované práce ve struktuře Rozpočtu stavby.
3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. Po ukončení přejímacího řízení celého díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví jedinou konečnou fakturu na cenu díla.  
   Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu   
   dle § 29 odst. 1, písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Faktura bude označena číslem / označením / identifikací projektu = programu poskytovatele finanční podpory.

1. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu; objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Pokud fakturu nevrátí do 8 (osm) dnů,  
   má se za to, že s ní souhlasí. V případě vrácení faktury je zhotovitel povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
2. Objednatel nehradí chybně provedené práce (práce s vadami).

**Článek VII. – Provádění prací**

1. Zhotovitel vede po celou dobu provádění díla stavební deník (SD) v rozsahu § 6 vyhl. 499/2006 Sb., přičemž do SD bude učiněn i Zápis o předání staveniště včetně uvedení kontaktů na stavbyvedoucího   
   a technický dozor investora (TDI).

Zápis o předání staveniště obsahuje zúčastněné zástupce smluvních stran, rozsah předávaného staveniště; technicko-organizačním podkladem pro předání staveniště je dokumentace zásad provádění prací vypracovaná zhotovitelem.

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě   
   a za sjednanou cenu; v případě poddodávek ručí, jako by plnil sám. Zhotovitel odpovídá za sledování   
   a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku na staveništi, jakož i dodržování předpisů o nakládání s odpady.
2. TDI průběžně kontroluje provádění díla a SD, kde krom zápisů podepisuje i konce jednotlivých listů   
   a odebírá první kopie listů; TDI v případě potřeby k zápisu stavbyvedoucího připojí své stanovisko.
3. Zhotovitel organizuje kontrolní dny stavby, a to alespoň 2x měsíčně, kterých se účastní statutární zástupci obou stran.
4. Zhotovitel díla je povinen poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi bezpečnosti práce   
   na stavbě, bude-li ustaven a v takovém případě plnit povinnosti vyplývající pro zhotovitele stavby z ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.
5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností, vyplývajících ze zákona, ČSN nebo závazků vyplývajících z této SOD, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu   
   u v minimální výši **3 milióny Kč** a toto pojištění udrží po celou dobu plnění této SOD.
6. Předání a převzetí díla bude provedeno takto:
   * 1. zhotovitel vyzve objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k předání a převzetí řádně provedeného díla, a to zápisem v SD nebo jiným prokazatelným způsobem; součástí přejímky   
        je zejména vizuální kontrola provedeného díla a osvědčení o jakosti použitých materiálů, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření skutečného stavu rekonstruovaných povrchů pro účely vkladu do katastru nemovitostí,
     2. smluvní strany sepíší o předání a převzetí provedeného díla Protokol, který podepíše oprávněný zástupce zhotovitele, stavbyvedoucí a oprávněný zástupce objednatele a TDI; nedílnou součástí Zápisu je Soupis zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění,
     3. zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést plochy dotčené prováděním prací do 5ti dnů   
        po předání a převzetí díla; o vyklizení staveniště a jeho předání sepíší stavbyvedoucí a TDI zápis do SD.

**Článek VIII. – Sociální a environmentální odpovědnost, inovace**

* 1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
  2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat

• Úmluva č. 29 o nucené práci

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce

• Úmluva č. 138 o minimálním věku

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování

• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

* 1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující   
     na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu   
     se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
  2. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat   
     své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
  3. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje,   
     že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele.   
     Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
  4. Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení,   
     je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.
  5. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti   
     a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.   
     V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta  
     dle čl. IX. této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení.

**Článek IX. – Zajišťovací instrumenty, odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel má právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
   * 1. 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení oproti sjednanému termínu ukončení
     2. 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady díla dle Soupisu vad a nedodělků, který je nedílnou součástí Zápisu o předání a převzetí díla.
     3. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení této smlouvy ve smyslu čl. VIII. odst. 7. nebo v případě jakékoliv jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem tohoto ustanovení nebo záměrem, který z předmětného ustanovení vyplývá.

Zhotovitel má současně za povinnost okamžitě uvést stav rozporný s touto smlouvou do stavu souladného. Objednatel má právo a zhotovitel s tím výslovně souhlasí, že pokutu může objednatel vystavovat opakovaně a zhotovitel se ji zavazuje v plné výši uhradit.

1. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za každý den prodlení s úhradou faktury smluvní pokutu   
   ve výši 0,05 % z dlužné částky.
2. Sjednáním smluvních pokut nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu škody.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SOD z důvodů uvedených v ObčZ.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této SOD v případě, že objednatel bude v prodlení s termínem úhrady faktury více jak 30 dnů.
5. Smluvní strany při vzájemném vypořádání v případě odstoupení od SOD vychází ze stupně rozpracovanosti a její úhrady dle této SOD.

**Článek X. – Odpovědnost za vady, záruka**

* 1. Smluvní strany u vad díla postupují podle příslušných ustanovení ObčZ.
  2. Zhotovitel je odpovědný za vady díla, které má dílo v době předání díla; tyto je povinen bez zbytečného odkladu odstranit na svůj náklad. U vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, platí ustanovení tohoto článku.
  3. Smluvní strany sjednaly záruční lhůtu díla v trvání 60 měsíců. Běh záruční lhůty počíná dnem podepsání Zápisu o předání a převzetí celého díla smluvními stranami. Záruční lhůta na technologické soubory,  
     zařizovací předměty a dodávky dle čl. III. odst. 2. písm. c) činí ne méně než 24 měsíců.
  4. Objednatel je povinen písemně ohlásit (reklamovat) zhotoviteli výskyt skrytých vad bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil a uvede, jak se projevují.

Zhotovitel je povinen odstranit řádně reklamovanou vadu díla na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nebo v termínu dle dohody s objednatelem; objednatel mu v takovém případě poskytne potřebné spolupůsobení.

* 1. Jestliže zhotovitel neodstraní řádně reklamovanou vadu díla ani v náhradním termínu, její odstranění zajistí objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli, který je do 30 dnů uhradí.
  2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené jeho poškozením, neodborným provozováním nebo nedostatečnou údržbou.

**Článek XI. – Závěrečná ujednání**

* 1. Přílohy uváděné v této SOD jsou její nedílnou součástí.
  2. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel nepostoupí pohledávku z titulu této SOD ani její část   
     bez výslovného souhlasu objednatele a dále, že žádná smluvní strana nepostoupí svá práva   
     a povinnosti z této SOD nebo z její části třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
  3. Změny a doplňky této SOD musí mít podobu číslovaných Dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Vztahy smluvních stran neupravené touto SOD se řídí příslušnými ustanoveními platného znění ObčZ.
  4. Tato SOD nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
  5. Tato SOD je primárně vyhotovena jako elektronický originál.
  6. Přílohy:

1. Rozpočet stavby podepsaný smluvními stranami
2. Časový harmonogram plnění díla

V Jevišovicích dne (viz el. podpis)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Mgr. Pavel Málek v. r.**  Město Jevišovice  *objednatel* |

V místo - doplní účastník.. dne (viz el. podpis)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **tit., jméno, příjmení – doplní účastník**  obchodní firma – doplní účastník  *zhotovitel* | **tit., jméno, příjmení – doplní účastník**  obchodní firma – doplní účastník  *zhotovitel* |

**Příloha č. 1 - Rozpočet stavby podepsaný smluvními stranami**

**Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění díla**