# Smlouva o dílo č. 25/2015

evid. č. objednatele 16/2015

uzavřená mezi smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Zhotovitel: PONTINAGAS s.r.o.**

Se sídlem: Sokolovská 570, 686 01 Uherské Hradiště

IČ: 49435990

DIČ: CZ49435990

Zastoupený: Ivo Sádlo

Zodpovědný za stavbu: Ivo Sádlo

tel.: 602 749 665

fax.: 572 551 573

e-mail: pontinagas@seznam.cz

Zapsaná: KS v Brně, oddíl C, vložka 11972

Bankovní spojení: KB Uherské Hradiště

Číslo účtu: 45604721/0100

(dále jen **zhotovitel**)

**a**

**Objednatel: Obec Archlebov**

Se sídlem: Archlebov 2, 696 33 Archlebov

Zastoupený: ing. Ždánský Oldřich, starosta, Jarolík Miroslav, místostarosta

IČ: 00 284 751

Telefon: +420 518 633 522, +420 774 445 558

E-mail: obecniurad@obecarchlebov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 35-3584400297/0100

(dále jen **objednatel**)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k její platnosti není třeba podpisu jiné osoby. Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

#### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění této smlouvy (dále jen ,,dílo“) je provedení stavebních prací a dodávek na akci: „**Rekonstrukce vybavení kotelny ZŠ Archlebov“**, v rozsahu položkového rozpočtu nabídky, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Cenu (jak je definována v čl. IV této smlouvy).
2. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně platné předpisy a technické normy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v jakosti odpovídající platným technickým normám a předpisům, jakož i odpovídající účelu smlouvy a při provádění díla používat pouze materiály a výrobky odpovídající technickým normám a mající příslušné certifikáty jakosti. Doporučené normy ČSN se při plnění předmětu této smlouvy stávají závaznými. V případě, že příslušné české normy neexistují, nahradí se ISO normami nebo EN normami.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

**III. DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY**

1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo v těchto termínech:

**písemné předání staveniště: 08/2015**

**zahájení prací: 08/2015**

**dokončení díla: 16.10.2015**

**písemné předání díla objednateli: 30.10.2015**

1. Smluvní strany se dohodly, že termíny dílčího plnění díla mohou být upřesněny objednatelem v písemném protokolu o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku, čímž se stávají závaznými ve smyslu této smlouvy. Dále se smluvní strany dohodly, že k dílčímu plnění díla je zhotovitel povinen nastoupit do 48 hodin od vyzvání objednatelem.
2. Zhotovitel do 1 dne po předání díla je povinen vyklidit staveniště a upravit ho do původního stavu. V případě nevyklizení staveniště do 1 dne od převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení vyklizení.
3. Termín dokončení díla může být posunut, jestliže přerušení prací zhotovitele bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost / tzv. vyšší moc/ ve smyslu § 374 Obchodního zákoníku. Zhotovitel je povinen bezprostředně informovat objednatele o vzniku takové okolnosti, provést zápis do stavebního deníku a dohodnout s ním způsob jejího řešení. Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací.

**IV. CENA ZA DÍLO**

1. Smluvená maximální cena za celé dílo v členění dle přiloženého rozpočtu činí:

Cena za zhotovení díla bez DPH: 497 672,- Kč

Z toho DPH činí: 104 511,- Kč

Cena včetně DPH: 602 183,- Kč

1. DPH bude účtována samostatně ve výši stanovené daňovými předpisy platnými v době realizace díla.
2. Cena díla byla dohodnuta jako cena maximální pro rozsah prací uvedený v předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po podpisu této smlouvy nebude vyvolávat žádná jednání o zvýšení ceny díla, a to ani v případě změny cen materiálů a výkonů nutných k provedení díla. V ceně díla jsou veškeré náklady zhotovitele na úplnou realizaci díla, včetně nákladů na zřízení zařízení staveniště, geodetické vytýčení, atd.
3. V případě zjištění, že dílo nebo některé jeho části nejsou provedeny ve sjednané kvalitě, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli bezplatnou opravu takto provedeného díla, případně přiměřenou slevu z ceny díla.
4. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla. U položek, které v nabídce chybí a jsou předmětem plnění díla se má za to, že jsou zahrnuty v maximální ceně díla.
5. V případě vzniku víceprací, budou tyto vícepráce oceněny v cenové úrovni nabídkového položkového rozpočtu.

**V. ZÁKLADNÍ VZTAHY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE**

1. Při podpisu smlouvy předá zhotovitel objednateli příslušné oprávnění k provádění předmětu díla vč. výpisu z obchodního rejstříku a osvědčení o daňové registraci.
2. Zhotovitel je povinen používat při pracích pouze osoby, které dle platných předpisů mohou tuto činnost vykonávat. Od zahájení prací zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů BOZP, a předpisů vztahující se k ochraně životního prostředí a to svými pracovníky i za jejich proškolení; zvláště je povinen používat při provádění předmětu díla pracovní ochranné prostředky a pomůcky, zejména ochrannou přilbu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zejména následující obecně závazné právní předpisy a obchodní podmínky a to č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon; Všeobecné obchodní podmínky pro stavby a dokumentaci staveb podle § 273 Obchodního zákoníku vypracované S.I.A ČR - Radou výstavby - viz <http://www.sps.cz/_PDFdoc/vop2007.pdf>; zákony 22/1997 Sb.; 309/2006 Sb.; NV 591/2006 Sb.; 268/2009 Sb.; 398/2009 Sb. - vše v platném znění, ve znění pozdějších předpisů.
4. Staveniště bude předáno protokolárně písemnou formou. Dle situace poskytne objednatel k provedení díla zhotoviteli staveniště a plochu pro zařízení staveniště. Napojení na el. energii a vodu si zajistí zhotovitel sám.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, pokud to lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, a provádět práce tak, aby co nejméně zasahoval do další činnosti objednatele.

1. O předání díla bude sepsán písemný předávací protokol, kde budou stranami uvedeny veškeré zjištěné vady a nedodělky díla. Současně zhotovitel do protokolu uvede své vyjádření k zjištěným vadám a nedodělkům a uvede termín jejich odstranění. Při předání díla současně zhotovitel předá objednateli příslušné atesty a certifikáty na použité materiály, originály zápisů stavebních deníků, doklady o likvidaci odpadů dle příslušných zákonů, záruční listy, návody k obsluze technologických částí apod.
2. Dílo je prováděno zhotovitelem na jeho vlastní nebezpečí s tím, že zhotovitel ručí za všechny případné škody, bezpečnost díla, krádeže, včetně škod nepředvídaných, až do doby předání hotového díla objednateli. **Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle Přílohy č. 5, Vyhlášky č. 499/2006 Sb**. který bude uložen v kanceláři stavby a zapisovat do něj všechny skutečnosti související s realizací díla.
3. Zhotovitel je povinen provést v případě potřeby nebo na výzvu objednatele vícepráce související s jeho předmětem plnění, a to v rozsahu do 10% smluveného plnění zásadně ve sjednaném čase. Objednatel výpomocné práce neposkytuje. Pokud bude zhotovitel tyto výpomocné práce žádat, dohodne se o jejich poskytnutí a úhradě formou dodatku k této smlouvě.
4. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je zdraví škodlivý. Objednatel je oprávněn ke kontrole této skutečnosti, v případě potřeby i ve výrobně zhotovitele. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu či bezdůvodně neprovede uložení, třídění a likvidaci odpadu vzniklého při plnění jeho předmětu díla, je objednatel oprávněn tento odpad zlikvidovat na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel zajistí řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojního zařízení v prostoru staveniště vyhrazeném objednatelem zejména proti možným únikům ekologicky závadných produktů, či možnosti vzniku ekologické havárie jakéhokoliv charakteru. Objednatel je oprávněn při zjištění závažných nedostatků (úkapy ropných produktů z mechanizmů, apod.) neumožnit mechanizmům zhotovitele vjezd na staveniště.

10. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla přijmout opatření k maximálnímu omezení hlučnosti, prašnosti a otřesů v okolí stavby tak, aby nedocházelo ke zhoršování kvality životního prostředí většímu, než je nezbytné vzhledem k prováděným pracím a byl minimalizován negativní vliv na provoz stavby. Zhotovitel bude v této souvislosti dbát pokynů a příkazů pověřených pracovníků objednatele.

11. Ohrozí-li zhotovitel svým postupem kvalitu práce, splnění dohodnutého termínu nebo dílčích termínů ukončení díla, bezpečnostní předpisy nebo pořádek na pracovišti, může objednatel po marném uplynutí pětidenní lhůty stanovené k nápravě od smlouvy odstoupit s tím, že uhradí doposud provedené práce a dodávky po odpočtu svých pohledávek a nákladů spojených s najmutím nového subjektu na dokončení sjednaných prací. Ostatní práva objednatele s odstoupením od smlouvy spojené, zejména na náhradu škod tím nejsou dotčena.

**VI. ZÁRUKA NA DÍLO**

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude sloužit v bezvadném stavu a poskytuje záruku na dílo po dobu 60 měsíců. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho protokolárním předáním objednateli. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, i pokud bude obsahovat vady, jež nebudou bránit užívání díla. Od termínu podpisu protokolu předání a převzetí díla začíná plynout záruční doba a je možné vystavit konečnou fakturu. V případě výskytu neodstranitelných vad díla má objednatel nárok na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla, odpovídající ocenění míry zhoršení užitných vlastností předmětu díla. V případě oprávněné reklamace nese zhotovitel náklady na zjištění výše slevy znaleckým posudkem ze svého.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad díla do 5 dnů od uplatnění reklamace objednatele a vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě. Termín odstranění bude dohodnut písemně.
3. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění neprodleně.

**VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Účastníci této smlouvy se dohodli na úhradě ceny za dílo takto:

1. Platby budou probíhat dílčími měsíčními fakturami – daňovými doklady dle skutečného plnění (dle skutečně provedených prací). Zhotovitel vystaví příslušnou dílčí fakturu na základě písemného odsouhlasení prací objednatelem. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Objednatel není povinen platit zhotovitelem neprovedené práce a dodávky.
2. Veškeré fakturované práce budou hrazeny objednatelem do výše 90%. Objednatel je oprávněn ponechat si 10% z celkové ceny díla bez DPH jako zádržné.
3. Konečná faktura bude vystavena po řádném skončení a písemném převzetí stavebního díla objednatelem a to bez vad a nedodělků. Zaplacené dílčí faktury a jiné platby budou v konečném daňovém dokladu zrekapitulovány a vypořádány. Zhotovitel ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a celkovou částku včetně DPH a vyúčtuje celkovou DPH. **DPH bude účtována dle platných zákonů v době realizace a fakturace díla.**
4. Smluvní strany sjednávají, že neuhrazenou část ceny díla - zádržné ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli v konečné faktuře po předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků.
5. Veškeré faktury vystavované dle této smlouvy musí mít náležitosti daňového účetního dokladu dle zákona o účetnictví a zákona o DPH. Pokud nebude faktura obsahovat všechny zákonné náležitosti nebo pokud bude obsahovat zřejmě nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit zhotoviteli k přepracování. Termín splatnosti faktury počne běžet teprve okamžikem, kdy bude objednateli doručena opravená faktura. Každá faktura bude kromě běžných údajů obsahovat název a číslo stavby objednatele, číslo SoD a odsouhlasený soupis provedených prací vč. výměr oprávněnou osobou objednatele. Konečná faktura bude zpracována formou rekapitulace jednotlivých měsíčních faktur. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků odsouhlasený oběma smluvními stranami.
6. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit úhradu prací proti vystaveným fakturám za zúčtovací období, které již není obsahem smlouvy o dílo nebo dodatku SOD (prošlý termín SOD). Pozastavení platby je objednatel oprávněn provést i tehdy, když fakturovaná částka přesahuje sjednanou cenu v platné SOD a dodatcích.

**VIII. SANKČNÍ PODMÍNKY**

1. V případě prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy o dílo, sjednává se touto smlouvou smluvní pokuta ve 0,05 % z dlužné částky, za každý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění dle této smlouvy o dílo, sjednává se touto smlouvou smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že o případnou uplatněnou smluvní pokutu za nedodržení termínu bude snížena poslední nebo konečná faktura. Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla má zadavatel právo účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den prodlení.
3. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění záruční vady má zadavatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.
4. Za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení staveniště po skončení prací má zadavatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.
5. Dodavatel uhradí případné poplatky a pokuty, které budou uplatněny vůči zadavateli z důvodů nesplnění povinnosti dodavatele vyplývající ze smlouvy.
6. Zaplacením pokuty nezaniká povinnost zajištěná pokutou. Nárok na náhradu škody není smluvní pokutou dotčen. Smluvní pokuta neplní funkci náhrady škody
7. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody a do její výše se nezapočítává.
8. V případě prodlení zhotovitele delšího než sedm kalendářních dnů je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. To nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu způsobené škody. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel hrubě nebo opakovaně porušuje povinnosti vyplývající z této smlouvy.
9. V případě neplnění dohodnutých termínů (i dílčích) zaviněných zhotovitelem, jež budou upřesňovány ve stavebním deníku, a při prodlení zhotovitele delším než sedm kalendářních dnů, má objednatel právo zajistit plnění předmětu smlouvy jiným subjektem (zhotovitelem) za jakoukoliv cenu, která bude zhotoviteli odečtena z celkové ceny za provedení díla dle čl. IV této smlouvy.

 **IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Případné změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, které jsou platné po jejich podpisu oběma smluvními stranami na jedné listině.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
5. V případě odstoupení od smlouvy mimo případů uvedených v čl. VIII. uhradí smluvní strana, která odstupuje, prokazatelné náklady, které vznikly druhé smluvní straně.
6. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
7. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Uherském Hradišti dne …………….2015 V Archlebově dne …………2015

…………………………………… …………………………………….

 Ivo Sádlo Ing. Ždánský Oldřich

PONTINAGAS s.r.o. starosta obce Archlebov

 …………………………………….

 Jarolík Miroslav

 místostarosta obce Archlebov

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – fakturační