# SMLOUVA  O  DÍLO číslo: ……….

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.	SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:	………………………………..

adresa:		……………………..

IČO:		……………………..

DIČ:		……………………..

bank. spojení:	………………………

zastoupený pro věci smluvní:	……………………….

zastoupený pro věci technické:	……………………….

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v ..........

oddíl ..., vložka ..........

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel:	Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb

adresa:		35201 Aš, Kamenná 152

IČO:		70976473

DIČ:

bank. spojení:	ČSOB, č.ú.: 179191141/0300

zastoupený pro věci smluvní: Mgr. Eva Horáčková - ředitel školy

(dále jen „Objednatel“)

2.	PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚČEL DÍLA

  - Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele řádně a včas, a způsobem, v podobě a ve lhůtách ujednaných touto Smlouvou dílo pod názvem Rekonstrukce omítek stěn a stropů ve 3.NP v budově Základní školy Aš, Kamenná 152, okres Cheb“ (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

  - Předmětem díla dle této smlouvy je Rekonstrukce omítek stěn a stropů ve 3.NP v budově Základní školy Aš, Kamenná 152, okres Cheb“. Zhotovením díla se rozumí řádné a včasné provedení a dodání kompletních stavebních prací, včetně stavebních materiálů, v rozsahu nabídky zhotovitele vč. položkového rozpočtu, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

  - Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

- zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla, včetně jeho likvidace; a

- provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy (úklid budov bude proveden například dle položek ÚRS PRAHA, a.s. č. 952901111 a 952901114); a

- zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a

- uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla;

  - Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- touto smlouvou( a

- nabídkou zhotovitele díla vč. položkového rozpočtu na akci: „Rekonstrukce omítek stěn a stropů ve 3.NP v budově Základní školy Aš, Kamenná 152, okres Cheb“ a

- obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, TP, TKP metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

(dále jen „Dokumentace“)

  - Místem plnění díla je Kamenná 152, Aš, 352 01.

3. 	POVINNOSTI  ZHOTOVITELE

3.1.	Předmět, kvalita, veškeré práce a dodávky díla se musí realizovat v souladu s platnými technickými 	podmínkami vyplývajících z ČSN. (ČSN EN 12608 a normy související) Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb. – stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

3.2.	Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3.3.	V případě nutnosti na pokyn objednatele provést větší rozsah prací než je uvedeno v bodu 2.1 se toto 	považuje za vícepráce, které budou odsouhlaseny před jejich zahájením.

Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla rozpory, účastníci smlouvy se dohodli, že budou platit údaje 	uvedené podle následujícího pořadí:

- tato smlouva

- stavební deník

4.	VZTAHY OBJEDNATELE  A  ZHOTOVITELE

4. 1.	Objednatel se zavazuje, že řádný průběh prací zhotovitele nebude narušován zásahy třetích osob. 	Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště a provádění prací v pracovní dny od 6°° do 18°° hod a v nepracovní dny od 6°° do 16°° hod po vzájemné dohodě.

4. 2.	V případě prokazatelné překážky v plnění díla za strany Objednatele se termíny plnění uvedené v 	odst. 6. této smlouvy posouvají o dobu trvání překážky. Za dlouhodobé trvání překážky se pro tuto smlouvu považuje 10 dní a více. Případná překážka musí být písemně zaznamenána ve stavebním deníku

4. 4.	Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v předložené nabídce a rozpočtu a bude 	provedeno v souladu se závaznými ČSN a obecně uznávanými předpisy, které se na dílo vztahují. Dále prohlašuje, že má veškerá oprávnění potřebná k řádnému splnění tohoto díla.

4. 5.	Požární dozor vzhledem k charakteru prováděných prací není nutný.

4. 6.	Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu v rozsahu hrubého úklidu.

4.7. 	Dozor nad prováděním díla bude vykonávat technický dozor investora (objednatele).

5.	SPOLUÚČAST OBJEDNATELE

5. 1.	Objednatel umožní připojení na rozvod el. energie a vody. Tato média budou spotřebována pouze pro stavební činnost zhotovitele a nebudou zvlášť měřena a Zhotoviteli účtována.

5. 2.	Objednavatel umožní zaměstnancům Zhotovitele používat sociální zařízení a zajistí místo pro uložení 	nářadí, stavebního a montážního materiálu. Za uložení zodpovídá Zhotovitel.

5. 3.	Odvoz a likvidaci suti a vybouraných hmot zajistí na své náklady Zhotovitel. Doklad o likvidaci předloží při předání díla do trvalého užívání.

6.	DOBA  PLNĚNÍ

6. 1.	Zahájení prací - předání staveniště					01. 07. 2016 v 8°°hod

6. 2.	Ukončení prací								15. 8. 2016

6. 3.	Předání hotového díla do						18. 8. 2016

6. 4. 	Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

7.	CENA  ZA  DÍLO

7. 1.	Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 	smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Cena za zhotovení díla

c e l k e m :	…………………………,-  bez DPH!

  - Konečná cena je pevná, neměnná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a jeho uvedením do provozu. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, zkušební provoz apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

Objednatel je oprávněn od ceny díla odečíst cenu neprovedených stavebních prací vyčíslených v Nabídce zhotovitele, a to sníží-li rozsah prací, které nebudou mít vliv na celkovou kvalitu a funkčnost prací prováděných na Díle.

7.3. Ke změně ceny díla může dojít jedině změnou řešení, na které se dohodnou obě strany a změnu

včetně vlivu na cenu díla uvedou ve stavebním deníku, nebo dodatkem ke smlouvě o dílo.

8.	PLATEBNÍ  A  FAKTURAČNÍ  VZTAHY

8. 1. Dílo bude uhrazeno zálohově:	A) záloha	300.000,-	splatná do 14 dnů po podpisu 										smlouvy

B) záloha 	- každých 14 dnů bude účtováno na základě soupisu řádně provedených a Objednatelem odsouhlasených prací

C) doplatek	- do 14 dnů od obdržení konečné faktury 								 převodem na účet zhotovitele konečné faktury

8. 2.	Faktura na celkovou cenu dle bodu 7.1. této smlouvy bude vystavena po řádném předání díla bez vad a nedodělků Objednateli, se splatností 14 dnů.

8. 3.	Faktura bude obsahovat údaje předepsané pro daňový doklad a předávací protokol podepsaný určenou osobou Objednatele.

9.	PŘEDÁNÍ  A  PŘEVZETÍ  DOKONČENÉHO  DÍLA

9. 1.       Objednatel se zúčastní přejímky dokončeného díla bez zbytečných odkladů, nejpozději do 5 dnů od

obdržení výzvy zhotovitele.

  - V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím

účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli.

  - Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek dle platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení orgány a organizace.

10. ZÁRUKA ZA JAKOST

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí

díla Objednatelem, a to v délce min. 60 (šedesát) měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla Objednatelem od Zhotovitele. Na technologické části díla zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce poskytované prodejcem (dodavatelem) těchto částí díla, nejméně však v délce 24 (dvacetičtyř) měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla Objednatelem od Zhotovitele.

  - Zhotovitelem bude Objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na Objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

  - Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně.

  - Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Zásah třetí osoby do části díla v důsledku výše uvedeného postupu nemá vliv na záruku za jakost díla.

  - Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

  - V období posledního měsíce kterékoli ze lhůt této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.

  - O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

11.	SMLUVNÍ  POKUTY

11. 1.	Při nesplnění termínu dokončení díla dle čl. 6. se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

11. 2. 	Při nedodržení splatnosti závěrečné faktury díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

11. 3.	Za nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků dle bodu 10.4. uhradí zhotovitel objednavateli pokutu 	ve výši 	0,1% z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

11. 4.	Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

11. 5. 	Celková penalizace obou stran je omezena maximální částkou 450.000,- Kč.

12.	NÁHRADA  ŠKODY

12. 1.	Smluvní strana, která poruší svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. Tato povinnost se nevztahuje na náhrady škody, u které se prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

12. 2.	V případě škod na zařízení Objednatele, které vznikly činností Zhotovitele, je tyto škody 	povinen Zhotovitel odstranit na vlastní náklady nejpozději do termínu dokončení díla.

12. 3.	Zhotovitel zodpovídá za škody v objektu způsobené svými pracovníky případně třetími osobami, 	kterým to umožní.

13.	VYŠŠÍ MOC

13. 1.	Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, např. nepříznivé počasí, živelné pohromy a jsou důvodem k prodloužení 	termínu.

13. 2.	Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se	bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 	plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy.

Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

- PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

  - Objednatel si se zhotovitelem při odevzdání staveniště odsouhlasí základní směrové a výškové body. Současně objednatel vymezí přesně hranice staveniště.

  - Současně s odevzdáním staveniště zabezpečí zhotovitel zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště.

  - Objednatel určí k termínu odevzdání staveniště pravidla pohybu osob zhotovitele po areálu.

  - Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště pro své účely zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny podle čl. 7 této smlouvy.

  - Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování svých strojů, zařízení nebo konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů, materiálů a výrobků a jejich přesun ze skladu na staveniště.

  - Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla potřebné doklady pro předávací řízení.

  - Na staveniště mohou vstupovat pouze pracovníci pověření objednatelem.

  - Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků.

  - Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

  - Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná k provedení díla.

  - Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny předem.

  - Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník

  - Zhotovitel je povinen stavební objekt, ve kterém dílo zhotovuje dle této smlouvy, chránit a zabezpečit před poškozením a krádežemi až do odevzdání díla objednavateli.

  - Nebezpečí vzniku škody na zhotovované věci nese ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště Zhotovitel.

  - Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání a převzetí stavby, jdou k tíži Zhotovitele.  Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škod, které jeho činností při provádění díla vzniknou, a to i třetím osobám, případně objednateli. V případě, že zhotovitel neodstraní oprávněně uplatněné škody Objednatelem, v průběhu realizace díla v dohodnutém termínu a ani v následujících deseti dnech po uplynutí dohodnutého termínu, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod jinou organizací na účet Zhotovitele.

  - Zhotovitel zajistí při realizaci díla, aby osoby, které se na zhotovování díla podílejí, dodržovali bezpečnostní a protipožární předpisy platné v místě, kde se dílo zhotovuje, a zajistí potřebné proškolení těchto osob. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

15.	STAVEBNÍ DENÍK

15. 1.	Bude veden na formuláři SEVT a bude trvale přístupný na stavbě u pracovníků zhotovitele.

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  - Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem, tj. poruší-li jedna ze smluvních stran smlouvu podstatným způsobem.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje:

a) 	jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 6. této smlouvy, které bude delší než 10 kalendářních dnů;

b)	Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s účinky ex nunc v případě opakovaného nepodstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

c) 	jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku vyšší moci dle článku 13. této smlouvy nebo čl. 4 odst. 4.1 (jednoznačně prokazatelná překážka v plnění díla).

e)  	zhotovitelovo podání návrhu na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurs na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkursní podstaty pro zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.; jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace. Pro případ prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona na zhotovitele si smluvní strany sjednávají, že objednatel může od smlouvy odstoupit i do lhůty 30 dnů, kterou má insolvenční správce na vyjádření;

f) 	bude kterákoliv ze stran v likvidaci

g) 	zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

h)	objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 30 dní. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení;

  - Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

  - Odstoupí-li Objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu do té doby prokazatelně vynaložených a nutných nákladů.

  - V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí Objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli uhradit.

  - Jestliže objednatel odstoupil podle článku 16.1, bude mít objednatel nárok na částku rovnající se 30% ceny nerealizované části stavby k datu odstoupení.

17. OSTATNÍ USTANOVENÍ

  - Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách,

které bude objednatel organizovat dle potřeb technického dozoru investora, který bude na těchto poradách přítomen.

  - Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. 2 této smlouvy. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnout do živnostenského oprávnění.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Zhotovitel je vázaný tímto návrhem smlouvy od doby jejího doručení objednateli. Do doby

uzavření smlouvy může její návrh objednatel odvolat.

  - Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

  - K návrhům dodatku této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 3 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Pokud nedojde k dohodě o znění dodatku k smlouvě, opravňuje to obě strany, aby kterákoliv z nich požádala o rozhodnutí soud.

  - V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporů ve věci změn nebo zrušení závazku, vyplývajícího z této smlouvy, požádá jedna ze stran o rozhodnutí soud.

  - Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

Nedílnou součástí této smlouvy je:	- rozpočet (oceněný výkaz výměr)

- nabídka (podrobný popis)

v Aši, dne .......................					v Aši, dne .............................

za zhotovitele:					     		za objednavatele: