D O D A T E K  Č.  1

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 7. 2016

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

název:	DISTEP a.s.

se sídlem:	Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena:	Ing. Svatoplukem Eliášem, členem představenstva

IČ:	65138091

DIČ:	CZ65138091

bankovní spojení:	KB a.s. Frýdek-Místek

číslo účtu:	19-3756270207/0100

tel.:	558 442 111

email:	posta@distep.cz

ID:	2yfdqnk

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

(dále jen objednatel)

název:	PUR-IZOLACE s.r.o.

se sídlem:	Křižíkova 713/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice

zastoupena:	Milanem Dusíkem, jednatelem nebo Petrem Korčákem, jednatelem nebo Ing. Miroslavem Polákem, prokuristou

IČ:	44227744

DIČ:	CZ44227744

bankovní spojení:	KB Litoměřice, číslo účtu 490743471/0100

ČSOB Litoměřice, číslo účtu 219754501/0300

tel.:	416 731 111, 416 732 055

email:	pur@pur.cz

ID:	3rkvr3y

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1518

(dále jen zhotovitel)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Objednatel: Ing. Michal Štěpán, Ing. Hana Maroszczyková, Miloslav Mintěl, Martin Nagy.

Zhotovitel: Tomáš Horák, Ing. Tomáš Fejfárek, Michal Březina.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1:

II.

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku je změna, doplnění a rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo 
ze dne 20. 7. 2016 na provedení stavby „Oprava ploché střechy PS 05, ul. Bezručova, č. p. 2267, Frýdek-Místek“.

Původní článek II. Předmět a rozsah díla, místo plnění se doplňuje o odstavce:

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených tímto dodatkem provést pro objednatele dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení díla. Jedná se o vybourání asfaltových pásů, vysušení podkladu a jeho napenetrování, natavení nového asfaltového pásu. Provést tyto práce byly nezbytně nutné, neboť se při provedení sond ukázalo, že v souvrství lepenek se místně objevila voda. Rozsah je uveden v soupisu změn 
ze dne 1. 9. 2016, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.

Původní článek IV. Cena díla se mění takto:

Původní cena díla bez DPH	415.000,-- Kč

Dodatečné stavební práce bez DPH	  19.520,-- Kč

Cena celkem bez DPH	434.520,-- Kč

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu dodatku č. 1, což stvrzují podpisy svých odpovědných zástupců.

V	Ve Frýdku-Místku 7. 9. 2016

………………………………………	………………………………………

Za zhotovitele	Za objednatele

Petr Korčák	Ing. Svatopluk Eliáš

jednatel	člen představenstva

Příloha

Zhotovitelem oceněný soupis změn ze dne 1. 9. 2016