## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Zhotovitel:

Obchodní firma:

IČ:

DIČ:

Sídlo:

Zastoupený:

Tel.:

e-mail:

Zapsán v OR …

a

2. Objednatel:

Obchodní firma: WAVIN Ekoplastik s.r.o.

IČ: 27560597

DIČ: CZ 27560597

Sídlo: Kostelec nad Labem, Rudeč 848, okres Mělník, PSČ 277 13

Zastoupený:

Jednatel: Ing. Krzysztof Bocek tel. č. 326 983 122

Jednatel: Petr Franěk tel. č.  326 983 130

Fax: 326 983 110

e-mail: josef.petricak@wavin.com

Bankovní spojení: KB, a.s.

Č. ú.: 195 586 950 267/0100

Zapsán v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114521

Čl. I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů se uzavírá tato smlouva o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést a předat touto smlouvou sjednané dílo a objednatel odebrat smluvené dílo a uhradit sjednanou cenu za jeho provedení za dále uvedených podmínek.

Dílo bude realizováno dle nabídky, která byla Zhotovitelem předložena v rámci veřejné zakázky s názvem „Pořízení vstřikovací formy pro výrobu dílce T kus redukovaný 25/20 realizované v rámci projektu „Inovace vícevrstvé trubky Fiber Basalt OXY“, reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0003797 v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020.

Čl. II.

DÍLO a PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Dílo

Předmětem díla je zhotovení:

  - 24násobné vstřikovací formy s horkými tryskami do studeného rozvodu pro výrobu dílce T kus redukovaný 25/20

Zhotovitel se zavazuje:

- vyhotovit jako součást díla a objednateli předat ke schválení před výrobou předmětu díla výkresovou dokumentaci a popis a při předání předmětu díla objednateli předat výkresovou dokumentaci zobrazující jeho skutečný stav na předmět díla

- podle této vyhotovené a objednatelem schválené výkresové dokumentace vyrobit předmět díla

- vyrobené vstřikovací formy odzkoušet nebo objednateli předat k odzkoušení na jeho stroji a objednateli předat nebo přenechat zkušební výlisek a po odzkoušení odstranit veškeré najevo vyšlé vady a nedostatky formy.

Zhotovitel je povinen zhotovit předmět díla (vstřikovací formy) na základě výkresové dokumentace, kterou písemně schválil objednatel. Objednatel není oprávněn odepřít schválení výkresové dokumentace tehdy, pokud dokumentace plně respektuje závazné podklady a parametry podle čl. 2. 2. této smlouvy a ostatní prokazatelné pokyny objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k dokumentaci do 3 pracovních dnů od jejího dodání.

2.2. Výkresovou dokumentaci vypracuje zhotovitel podle těchto závazných podkladů a parametrů (pokyn objednatele, kterým je zhotovitel povinen se řídit):

- základní požadavky při zadávání konstrukce a výroby vstřikovacích forem jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy

- tvar a rozměry výrobku-jsou specifikovány v příloze č. 2 tyto smlouvy

- typ stroje, na kterém budou formy použity, je specifikován v příloze č. 3 této smlouvy, kde jsou také upřesněny technické parametry vstřikovacích lisů + chladící vody

- doba cyklu: (požadovaná doba ke zhotovení výrobku (výlisku)) 95 s-95 s

2. 3.	Předmět díla (vstřikovací formy) zhotovitel vyrobí podle s objednatelem projednané a odsouhlasené výkresové dokumentace předmětu díla, přičemž zhotovitel zodpovídá za správnost dokumentace a za konstrukci a za to, že forma bude splňovat požadované parametry objednatele dle podkladů podle čl. 2.2.

2.4. Dílo je provedeno řádným zhotovením a dodáním objednateli předmětu díla (vstřikovací formy) včetně výkresové dokumentace o skutečném stavu předávaného díla, vyrobené v souladu s výkresovou dokumentací a touto smlouvou. Provedené dílo je dodáno v okamžiku převzetí předmětu díla (vstřikovací formy a výkresové dokumentace skutečného stavu) objednatelem na základě konečného předávacího protokolu podle čl. 5. 2. smlouvy.

Čl. III

SMLUVNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Na základě vzájemné dohody stran (po specifikaci požadavku objednatele a následném nákladovém rozpisu zhotovitele) byla sjednána konečná cena za dílo sjednané touto smlouvou

Cena s DPH činí

cena bez DPH činí

sazba DPH činí

výše DPH činí

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele.

3.3. Cenu Díla je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to tak, že Zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.

3.2. Smluvní cena zahrnuje:

- provedení díla dle čl. II této smlouvy

- cena za přepravu předmětu díla (vstřikovací formy) do sídla objednatele a ostatní přepravní náklady

- náklady zhotovitele (odměna za práci a jízdné) případně vzniklé při instalaci předmětu díla v sídle objednatele

- skladovací paleta

Čl. IV.

MÍSTO a DOBA DODÁNÍ

4.1. Výkresovou dokumentaci pro výrobu forem je povinen dodat zhotovitel objednateli nejpozději do 3 týdnů od podpisu smlouvy

V případě vad výkresové dokumentace, spočívajících v odchylkách od podkladů podle čl. 2 této smlouvy a jejích příloh, je zhotovitel povinen provést opravy dokumentace nejpozději do 1 týdne

4.2. Termín dodání předmětu díla (vstřikovacích forem) k odzkoušení objednateli nebo předání prvních vzorků výlisků z těchto forem je do 18 týdnů od podpisu této smlouvy

4.3. Termín dodání konečného provedení bezvadného předmětu díla (vstřikovacích forem včetně výkresové dokumentace o skutečném stavu předávaného díla), po odstranění případných vad je do 22 týdnů od podpisu této smlouvy

4.4. Dodání podle předchozích odstavců se zhotovitel zavazuje provést v místě sídla objednatele.

Čl. V.

PODMÍNKY ZKOUŠENÍ A PŘEDÁNÍ

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že tvar a rozměry výlisků se budou shodovat s předanou výkresovou dokumentací. Předání předmětu díla (vstřikovací formy) objednateli k jejímu odzkoušení musí být zhotovitelem písemnou nebo elektronickou zprávou avizovanou dva dny předem.

Potřebné úpravy předmětu díla (vstřikovací formy) pro dosažení parametrů podle čl. 2.2 smlouvy jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel bude okamžitě informovat objednatele o případných problémech vzniklých při výrobě předmětu díla (vstřikovací formy), které by mohly mít dopad na změnu v jeho konstrukci nebo na nedodržení termínu dodání předmětu díla (vstřikovací formy) ke zkoušce.

5.2. Objednatel se zavazuje, že předmět díla (vstřikovací forma) bude odzkoušen do jednoho týdne od jeho předání zhotovitelem do sídla objednavatele. Po provedených zkouškách v případě, že předmět díla (vstřikovací forma) bude plně funkční a odpovídat zadaným podmínkám a pokynům objednatele dle této smlouvy a bude dodaná výkresová dokumentace popisující skutečný stav díla, bude vyhotoven konečný předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany.

Čl. VI.

ZÁRUKA NA JAKOST

6.1. Zhotovitel ručí za dodržení výroby předmětu díla (vstřikovací formy) dle dohodnuté výkresové dokumentace a objednatelem odsouhlaseného výlisku provedený na jeho stroji. Dále zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla dle čl.II této smlouvy, a to po dobu 2 let ode dne předání provedeného díla. Záruka nemůže být uplatněna v případě mechanického poškození při nesprávném provozování předmětu díla (vstřikovací formy). Záruka v sobě obsahuje, kromě zákonných nároků, i bezplatné odstranění závady v nejkratším možném čase odvíjejícím se od potřeb objednatele na náklady zhotovitele.

6.2. Doba reakce na podnět řešení opravy v záruční a v pozáruční době včetně odvozu formy ke zhotoviteli (zajišťuje zhotovitel) se stanovuje do 5 pracovních dnů od vzniku požadavku a jeho nahlášení.

Čl. VII.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Cena je hrazena na základě zálohových a úhrnných faktur – daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doručených objednateli. Termín splatnosti faktur je 30 kalendářních dní, pokud dále není sjednáno jinak, ode dne jejich doručení objednateli do místa jeho sídla. Faktura se považuje za doručenou dnem jejího převzetí objednatelem.

Platební podmínky:

1. zálohová platba: 40 % smluvní ceny po dodání objednateli a schválení objednatelem výkresové dokumentace pro výrobu forem, před započetím výroby předmětu díla se splatností 30 dnů na základě doručené zálohové faktury. Po obdržení této zálohové platby se zhotovitel zavazuje vystavit daňový doklad na tuto platbu.

2. zálohová platba: 30 % smluvní ceny po dodání objednateli a schválení objednatelem výkresové dokumentace pro výrobu forem, před započetím výroby předmětu díla se splatností 30 dnů na základě doručené zálohové faktury. Po obdržení této zálohové platby se zhotovitel zavazuje vystavit daňový doklad na tuto platbu.

3. doplatek: 30 % smluvní ceny po předání forem k odzkoušení objednateli nebo předání prvního výlisku objednateli a po předání řádně a bezvadně provedeného díla (vstřikovacích forem včetně výkresové dokumentace skutečného stavu), na základě konečného protokolu dle bodu 5.2.a vyúčtování dle čl. 7.1. této smlouvy.

7.2. V případě nedodržení termínu předání řádně provedeného díla dle čl. 4.3 této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.

Při delším prodlení s dodáním řádně provedeného díla jak 6 týdnů má právo objednatel od této smlouvy odstoupit.

7.3. Maximální výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dodání je 30 % z ceny díla podle čl. 3. 1. této smlouvy.

Čl. VIII.

PLATNOST SMLOUVY

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

Čl. IX.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

  - Události z vyšší moci, které nebylo možno očekávat v den podpisu smlouvy, opravňují zhotovitele k tomu, aby o úměrný čas posunul termín dodání. Předpokladem je bezodkladné sdělení příčiny zpoždění objednateli.

  - Objednatel získá vlastnické právo k movitému majetku (předmětu díla) jeho dodáním. Předáním výkresové dokumentace poskytuje zhotovitel objednateli práva ke všem způsobům užití této dokumentace a převádí na něj veškerá převoditelná práva k duševnímu vlastnictví, vztahující se k této dokumentaci.

  - Ostatní povinnosti účastníků smlouvy jsou řešeny zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

  - Přílohy této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1 – Základní požadavky při zadávání konstrukce a výroby vstřikovacích forem

Příloha č. 2 – Výkres požadovaného tvaru a rozměrů výrobku z formy a specifikace materiálu na výrobek

Příloha č. 3 – Specifikace stroje pro provoz formy

Dne:                                                                                                 Dne:

Za zhotovitele: ……………………………………			Za objednatele: ………………………..