DODATEK č. 2

K

PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. S 01/2014

pro zajištění výkonu koordinační a kontrolní činnosti související se zajišťováním dokladů a dokumentace potřebné k financování akce s názvem „Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze“

Identifikační číslo akce 133D21H007002

# DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Příkazce:	Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1

zastoupený

prof. ak. arch. Jindřichem Smetanou, rektorem

IČ:  604 61 071

DIČ: CZ60461071

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 19 – 5599810247/0100

(dále jen „příkazce“)

Příkazník:	TYPAZ, s.r.o.

se sídlem Římská 22, 120 00  Praha 2

zastoupený jednateli společnosti

Ing. Františkem Hirschem

a Bc. Jaroslavem Vebrem

a to každým samostatně

IČ: 624 18 823

DIČ: CZ62418823

bankovní spojení: KB Praha 2

č. účtu: 19-2227730 277/0100

(dále jen „příkazník“)

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

32477, dne 21. října 1994.

jako smluví strany uzavřely, podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů dne 28.02.2014 Příkazní smlouvu č. S 01/2014 a následně dne 1.11.2016 Dodatek 
č. 1 k této příkazní smlouvě.

Smluvní strany, po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto Dodatkem č. 2 nově upravit smluvní ujednání, která vyplývají z úpravy předmětu smlouvy.

# Čl. 1

Úvodní ustanovení

Strany shodně konstatují, že:

- bez zavinění kterékoliv ze smluvních stran došlo v červenci 2018 vlivem havárie na staveništi, kde je realizován projekt, v jehož rámci byla uzavřena shora označená Příkazní smlouva k podstatné změně podmínek, které nemohl zadavatel ani s náležitou péčí předvídat, a které vylučují realizace dodávek a služeb sjednaných v původním rozsahu předpokládaném ve Smlouvě a zároveň podstatně prodlužují termín pro plnění dodávek a služeb v rozsahu stanoveném Příkazní smlouvou,

- smluvní strany mají zájem na provedení služeb v rozsahu stanoveném Příkazní smlouvou, a to tak, že služby dle Příkazní smlouvy budou prováděny v těsné koordinaci a pracemi na staveništi prováděnými generálním dodavatelem stavby Metrostav a.s. a dále v koordinaci s pracemi na samotné realizaci stavby „Technologické centrum Mikulandská“ a to podle změněné dokumentace k provedením stavby, jak ji postupně vydává generální projektant stavby AED project a.s.;

a proto se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a to v článcích Smlouvy v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 2

# Čl. 2

- Tímto Dodatkem č. 2 se mění a doplňují níže uvedené články předmětné Příkazní smlouvy 
č. S 01/2014.

Čl. II – Předmět smlouvy se doplňuje a nově zní takto:

Předmětem smlouvy je výkon koordinační a kontrolní činnosti související se zajišťováním dokladů a dokumentace k financování akce s názvem „Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze“.

# Specifikace činnosti

Koordinační, kontrolní a realizační činnosti v rámci probíhajícího procesu reprodukce majetku Veřejných vysokých škol ve vztahu k MŠMT ČR v rozsahu zajištění:

- plynulého programového financování akce

- změn řídící dokumentace programového financování akce

- předkládání zpráv o vývoji výstavby, zpracovávání měsíčních zpráv, které obsahují zejména informace o postupu výstavby včetně fotografické dokumentace, stav zpracování projektové dokumentace, vyhodnocení harmonogramu prací na staveništi;

- registrace akce

- uvolňování finančních prostředků státního rozpočtu

- průběžné zpracování a aktualizace přehledu financování akce

- průběžné zpracování a aktualizace registračního listu akce

- průběžné zpracování a aktualizace EDS formulářů

- změn Registrace nebo Rozhodnutí

- schválení zadávacích dokumentací

- vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Koordinační a kontrolní činnosti ve vztahu k projektovému a cenovému manažeru akce a dalším dodavatelům podílejícím se na realizaci akce v rozsahu:

- posouzení návrhů činností realizace projektu tak, aby dílo (nové pracoviště zadavatele) bylo možné realizovat kompletně v potřebné kvalitě, ve stanoveném čase a za stanovené finanční prostředky;

- evidence administrace smluvních agend uzavřených mezi zadavatelem a subjekty;

- evidence dokladů souvisejících s financováním stavby pro závěrečné zúčtování dotace státního rozpočtu, průběžná kontrola dokladů ve smyslu jejich formální správnosti, souladu s řídícím harmonogramem projektu a reálnou situací;

- součinnosti při sjednávání smlouvy o dílo s uchazečem vzešlým z výběrového řízení jako jeho vítěz, a to do fáze podpisu smlouvy o dílo a zahájení plnění dodavatele, popřípadě při provádění změn smlouvy a při případném sjednávání dodatků v průběhu stavby;

- účasti při pravidelných kontrolních dnech a dohled nad dodržováním dohodnutých úkolů;

- kontroly postupu prací v souladu s řídícím harmonogramem projektu;

- zavedení systému evidence a administrace změn smluvních závazků a jejich plnění při realizaci projektu oproti investičnímu záměru a jeho průběžné kontroly;

- zpracování čistopisu kompletního závěrečného vyhodnocení akce v souladu se zákonem 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů ve 3 paré v tištěné podobě a 1 x elektronická verze na flash nosiči, a dále jeho doplnění a úpravy podle požadavků poskytovatele dotace, až do okamžiku, kdy je ze strany poskytovatele dotace schválen jako bezvadný;

# Čl. III – Cena se upravuje a nově zní takto:

Příkazník bude provádět činnost za úplatu.

Celková cena za předmět smlouvy dle Příkazní smlouvy:

Cena v Kč bez DPH:                1. 925.000,-

DPH:                                            404.250,-

Cena v Kč včetně DPH:            2.329.250,-

Celková cena za předmět smlouvy za dodatečné služby podle dodatku č. 2

Cena v Kč bez DPH:                   350.000,-

DPH:                                             73.500,-

Cena v Kč včetně DPH:              423.500,-

Celková cena za předmět díla

Cena v Kč bez DPH:               2.275.000,-

DPH:                                            477.750,-

Cena v Kč včetně DPH:           2.752.750,-

Celková cena je uvedená v české měně jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Cena obsahuje i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu měny k zahraničním měnám až do doby dokončení realizace služeb.

Změna ceny je možná jen tehdy, dojde-li k účinnosti změn právních předpisů, týkajících se výše daně z přidané hodnoty.

# Čl. IV – Doba plnění se upravuje a nově zní takto:

Příkazník se zavazuje, že zahájí činnost po podpisu příkazní smlouvy, bude ji vykonávat průběžně a činnost bude ukončena předáním veškeré dokumentace příkazci.

Zahájení činnosti: 1.11.2016

Předpokládané ukončení činnosti: Okamžik schválení závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem dotace.

# Čl. V – Práva a povinnosti smluvních stran se doplňuje o odst. 13, který zní takto:

13) Příkazník je povinen Příkazci předat úplnou dokumentaci akce do 1 měsíce od zpracování čistopisu závěrečného vyhodnocení akce, a to v rozsahu činnosti zajišťované Příkazníkem dle čl. II. Předmět smlouvy.

# Čl. VII – Záruka za činnost odst. 1 se doplňuje o odst. 3), který zní takto:

- Příkazník jako osoba poskytující odborný výkon činnosti, jak je stanovena v čl. II Předmět smlouvy, odpovídá za škodu ve smyslu §2950 OZ.

- Ostatní články předmětné Příkazní smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčené, zůstávají beze změny.

Čl. 2

- Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vzájemně potvrzená vyhotovení tohoto dodatku.

- Smluvní strany zároveň potvrzují, že si tento Dodatek k Příkazní smlouvě č. 2 před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě, jakož i samotná Příkazní smlouva budou uveřejněny dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Praze, dne 11.12.2016						V Praze, dne 11.12.2016

Příkazce:								Příkazník:

……………………………						…………………………..

prof. ak. arch. Jindřich Smetana						Bc. Jaroslav Vebr

rektor									jednatel