**Smlouva o dílo**

**uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)**

***1. Smluvní strany***

*objednatel:* Obec Běleč

*se sídlem:* Dukelská 64, 273 63 Běleč

*zastoupený:* Jiří R o h l a, starosta obce

*IČO:* 00640263

*bankovní spojení:* Komerční banka, a.s.

*č. ú.:* 26128-141/0100

dále jen **„objednatel“**

a

*zhotovitel:*

*se sídlem:*

*zastoupený:*

*IČO:*

*DIČ:*

*bankovní spojení:*

*č. ú.:*

Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této Smlouvy

dále jen **„zhotovitel“**

***2. Předmět smlouvy***

 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

* splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadávací dokumentace
* prověřil místní podmínky na místě realizace akce

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště – dodávka herních prvků včetně montáže a dopadových ploch“ řádně, včas a ve vzorné kvalitě, včetně všech objednatelem případně požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou dohodnutých.

 Podklady pro provádění díla jsou :

Položkový rozpočet

Situační nákres

Technologický postup úprav

Realizované dílo bude dodáno kompletně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech dle zadávací dokumentace. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a požární ochrany v prostorách staveniště.

***3. Místo plnění***

Místem plnění se rozumí provedení prací v místě realizace akce Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Bělči na p.p.č. 419/2, k.ú. Běleč. Podmínky užívání staveniště budou stanoveny v zápise o jeho předání.

***4. Termín plnění akce***

 Doba předání a převzetí staveniště 07/2019

Zahájení realizace akce 07/2019

Ukončení realizace akce 08/2019

Lhůta pro předání 08/2019

Změna termínu ukončení realizace díla a lhůty pro předání díla bude možná jen v případě nepředvídatelných okolností nebo nevhodných klimatických podmínek se souhlasem objednatele.

Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu bez vad a nedodělků.

***5. Cena***

Cena za provedené dílo je stanovena mezi smluvními stranami podle §2620 Občanského zákoníku.

Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je přílohou Smlouvy. Zahrnuje všechny náklady.

 cena bez DPH …………………………….. Kč

 sazba DPH …………………………….. %

 DPH …………………………….. Kč

 **cena včetně DPH ……………………………. Kč**

Nepředvídatelné změny při realizaci akce budou po konzultaci s objednatelem oceněny obvyklou cenou.

***6. Úhrada ceny***

Cena realizované akce je smluvní a je neměnná po celou dobu realizace.

Účtování za provedené práce bude prováděno měsíčně prostřednictvím faktur za provedené práce dle stavebního deníku. Splatnost 30 dní od předání objednateli. Součástí faktur budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací.

Závěrečná faktura bude předána při převzetí díla s přehledem již předaných faktur.

Náležitosti faktur:

-označení fa, IČO a DIČ

-název a sídlo zhotovitele a objednatele, včetně č. účtu

- název akce, číslo Smlouvy

- předmět plnění

- cena provedených prací

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- účtovaná částka

- den vystavení a splatnosti faktury

- soupis provedených prací jako příloha

 ***7. Povinnosti smluvních stran***

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne převzetí stavby stavební deník s podrobnými denními informacemi o postupu stavby.

Objednatel je oprávněn a povinen kontrolovat průběžně provádění akce.

Pokud zhotovitel realizuje akci a nedodržuje ustanovení smlouvy, je objednavatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vzniklé závady. Pokud nebudou nedostatky odstraněny ve vzájemně dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, protože byly porušeny smluvní podmínky.

Na staveništi je nutné dodržovat pořádek, vzniklé odpady budou pravidelně zhotovitelem odstraňovány. Okolní prostory staveniště a komunikace je zhotovitel povinen udržovat v původním stavu. Pokud dojde k poškození okolní zeleně, je zhotovitel povinen toto na vlastní náklady odstranit.

Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost všech osob v prostoru staveniště, včetně vybavení oprávněných osob ochrannými pomůckami.

Pokud vznikne během realizace akce objednateli nevhodným pracovním postupem škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.

Během realizace budou prováděny pravidelné kontrolní dny 1x za 2 týdny, zápisy z KD /příloha stav. deníku/ zajišťuje technický dozor objednatele.

***8. Předání a přejímání prací***

Objednatel převezme realizované dílo, o této skutečnosti bude sepsán předávací protokol, kde bude uvedena kvalita předávaného díla zhotovitelem, zjištěné závady, návrh a termín odstranění, přílohou bude podepsaný stavební deník.

Požadované dílo bude realizováno v souladu s platnou normou ČSN EN 1176.

Pokud budou závady většího rozsahu a objednavatel odmítne převzetí, bude o tomto sepsán zápis s termínem náhradního převzetí.

Zhotovitel je povinen uvést realizační prostor akce do původního stavu.

***9. Škody, vlastnické právo***

Při realizaci akce je zhotovitel odpovědný za škodu, způsobenou na samotném díle, na prostoru staveniště a přilehlých pozemcích, včetně komunikací a inženýrských sítí, na majetku třetích osob, dále zodpovídá za bezpečnost a zdraví pracovníků staveniště.

Zhotovitel a objednatel se vzájemně dohodli, že vlastníkem realizovaného díla je objednatel.

 ***10. Záruka za dílo a odpovědnost za vady***

Realizované dílo se bude shodovat se zadávací dokumentací a zhotovitel odpovídá za kvalitu použitých materiálů dle normy ČSN EN 1176.

Zhotovitel poskytne na dílo dle této smlouvy záruku v délce 36 měsíců ode dne převzetí díla podle této Smlouvy.

Pokud během záruční doby vzniknou závady, tuto skutečnost oznámí objednatel písemně zhotoviteli a bude požadovat v co nejkratším termínu odstranění vady. Tato část bude opravena a objednavatelem znovu převzata.

Pokud zhotovitel v záruční lhůtě závady neodstraní, učiní tak objednatel sám na vlastní náklady, které je zhotovitel povinen na základě předložených dokladů zaplatit.

 ***11. Smluvní pokuty***

*Zhotovitel*

Smluvní pokuta je pro případ nedodržení termínu realizovaného díla nebo termínu vyklizení stanoviště 0,05% z ceny díla za každý i započatý den.

Pro případ nedodržení termínu odstranění závad se počítá smluvní pokuta ve výši Kč 1 000,- za každý den prodlení.

*Objednatel*

Za prodlení s úhradou faktury se počítá objednateli smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s výší smluvních pokut a považují je za přiměřené.

***12. Odstoupení od smlouvy***

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení nebo neplnění smlouvy zhotovitelem.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně.

V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 dnů od účinnosti odstoupení.

  ***13. Další ujednání***

Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

 Je-li dílo realizováno prostřednictvím poddodavatele, který ve výběrovém řízení prokázal za zhotovitele určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky minimálně v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal v písemném závazku k poskytnutí plnění, určeného k plnění veřejné zakázky. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel ve výběrovém řízení prokázal splnění kvalifikace, je možné pouze se souhlasem objednatele.

 ***14. Závěrečná ustanovení***

Smluvní vztahy, vyplývající z této Smlouvy se řídí platnými českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy.

Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Všechny spory, vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden, objednatel jeden, 1x Závěrečné vyúčtování akce pro poskytovatele dotace.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V ………………………………... dne………………… V ………………………………... dne…………………

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

za zhotovitele za objednatele