|  | DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2019 ze dne 30.11.2019 ke smlouvě o dílo č. 3/2019 na dílo „Rekonstrukce tenisového kurtu – II. etapa“ |
| --- | --- |

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:			Obec Libňatov

Sídlo:				542 36 Libňatov 148

Zastoupený:			Bc. Jaroslavem Pichem, starostou obce

IČ:				00278084

- Zhotovitel:			INGPLAN s.r.o.

Sídlo:				Velká Jesenice 1

552 24 Velká Jesenice

IČ:				63217031

- PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo

č. 3/2019 ze dne 20.09.2019.

- Z důvodu nepřízně počasí se prodlužuje plnění zakázky do 30.04.2019. Důvodem je deštivé počasí a nemožnost provést tyto práce v řádném termínu v závislosti ke kvalitě vykonaných prací:

- čisté terénní úpravy a zemní práce, vč. položení podkladových materiálů, dosypání antuky a osetí trávou

- doplnění sloupů pro pohyblivé oplocení – 2 ks

- doplnění a montáž ochranných sítí

- Fakturace odvedených prací bude provedena nejdéle do 28.12.2019 dle výkazu skutečného provedení prací, tedy vč. víceprací a méněprací, které byly součástí dodávky a které byly průběžně oboustranně odsouhlaseny. Tento výkaz byl předem odsouhlasen na místě plnění zakázky za účasti obou smluvních stran. Konečná faktura bude vystavena a proplacena po kompletním dokončení stavby, vyklizení staveniště a po sepsání předávacího protokolu.

- Zálohovou fakturu je možné, v závislosti na prodloužení termínu dokončení zakázky, vystavit během plnění zakázky 2x

- Smluvní strany se dohodly, že v závislosti na uskutečněných vícepracích a méněpracích se mění smluvní cena takto:

547.324,00 bez DPH		658.291,01 vč. DPH

- ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

- Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Fakturace a soupis skutečně odvedených prací, vč. soupisu víceprací a méněprací

V Libňatově 18.12.2019

Objednatel:								Zhotovitel: