SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek č. 1

Číslo smlouvy objednatele: IRM/495/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

I.

## Smluvní strany

Objednatel:	Město Náchod

Se sídlem:	Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Zastoupený:	Janem Birke, starostou

Telefon:	491 405 111

IČO:	00272868

DIČ:	CZ00272868

Bankovní spojení:	xxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxx

Datová schránka:	gmtbqhx

K technickému jednání je oprávněn:	xxxxxxxxx

Technický dozor investora,

Koordinátor bezpečnosti práce:	xxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem:	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zastoupený:	Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

Telefon:	495 851 111; 495 859 296; 731 601 597

IČO:	452 74 924

DIČ:	CZ45274924

Bankovní spojení:	xxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxx

Datová schránka:	bjpdzta

K technickému jednání je oprávněn:	xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

###### Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  vložka 1561.

dále jen „zhotovitel“

Tímto Dodatkem č. 1 se na základě dohody smluvních stran, z důvodu nezbytné návaznosti díla na stavbu plynovodu v ulici Hřbitovní, kterou prováděl jiný subjekt než zhotovitel a jejíž průběh nemohl zhotovitel ovlivnit, sjednává následující změna smlouvy o dílo č. IRM/495/2017 uzavřené dne 30.6.2017.

V článku III. Doba a místo plnění, body 3.1. a 3.2. nově znějí takto:

3.1.	Předpokládaný termín zahájení díla:	červenec 2017

Termín ukončení a předání díla:	18. října 2017

  - Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději do 18.10.2017 v místě realizace díla na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1

Týdenní harmonogram prací ze dne 8.6.2017 uvedený v příloze č. 2 smlouvy o dílo č. IRM/495/2017 se nahrazuje harmonogramem prací, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. IRM/495/2017 ze dne 30.6.2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Na tento Dodatek č. 1 se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění do registru smluv město Náchod.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1 před účinností tohoto Dodatku č. 1 se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1 a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem č. 1.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 18. září 2017 pod číslem usnesení 116/3213/17.

Příloha č. 1:

Harmonogram prací

V Náchodě dne 19.9.2017	V Hradci Králové dne 19.9.2017

Objednatel:	Zhotovitel:

Město Náchod	EUROVIA CS, a.s.

…………………………………...............	………………………………………………

zastoupený Janem Birke	zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem

starostou	ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci