|  | Smlouva o dílo č. 1/2020 Rekonstrukce komunikace do Svobodného - I. etapa |
| --- | --- |

uzavřená mezi:

objednatel:	Obec Libňatov

542 36 Libňatov 148

IČ:	00278084

DIČ:	CZ00278084

Bankovní spojení: Komerční banka Trutnov

Číslo účtu: 10621601/0100

Zastoupený: Bc. Jaroslavem Pichem, starostou

dále jen „objednatel“

zhotovitel:	M - SILNICE a.s.

sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415,

506 01 Jičín

IČ: 421 96 868, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, 				oddíl B, vložka č. 430

DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 1080015329/0800

Zastoupený: Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER 					společnosti M - SILNICE a.s., na základě plné moci

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2020-107

Dále jen „zhotovitel“

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle Zákona č. 134/2016 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

- Předmět smlouvy

- Touto smlouvou se zhotovitel v souladu se zadávacími podmínkami objednavatele zavazuje realizovat pro odběratele předmět plnění. Předmětem díla je rekonstrukce místní komunikace MK 3a, zapsané v pasportu komunikací obce Libňatov, a s tím spojené stavební práce a dodávky, které jsou specifikovány v cenové nabídce, která je součástí této smlouvy.

- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, ostatními právními předpisy, platnými normami ČSN a normativů je doplňujících a nahrazujících. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy upravující BOZP a PO.

- Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě o dílo dle platných podmínek sjednaných v této smlouvě.

- Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje, za předpokladu splnění všech závazků objednavatelem, realizovat dle této smlouvy celé dílo podle bodu I. v těchto termínech:

Termín realizace:	- zahájení prací		dle dohody

- dokončení prací		nejpozději 5/2021

- vyklizení staveniště ihned po dokončení a předání prací

- Cena díla

Cena za provedení předmětu díla dle článku I. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena za dílo bez DPH	 	683 975,00 Kč

cena za dílo s DPH (21%)	827 609,75 Kč

Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a je platná po celou dobu stavby.

Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění jsou specifikovány v přiloženém položkovém rozpočtu (cenové nabídce), který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce budou průkazně objednány investorem zápisem do stavebního deníku. Případné další vícepráce neuvedené v předmětu díla budou objemově účtovány podle ceníku ÚRS Praha v cenové úrovni platné v době provádění prací.

Vzniknou-li na stavbě případné vícepráce či méněpráce, budou řešeny písemně dodatkem ke smlouvě a účtovány nad rámec sjednané ceny. Tyto vícepráce či méněpráce musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Bez souhlasu objednatele nebo zhotovitele a bez dohody o ceně nesmí být vícepráce účtovány. Ceny případných víceprací či méněprací budou účtovány ve stejné cenové úrovni jako ceny obsažené v rozpočtu, který odsouhlasil objednatel při podpisu smlouvy o dílo.

Pokud dojde k odchylce v průběhu provádění prací vyžádané objednatelem, pak vždy půjde o změnu smlouvy, která bude řešena písemně. Změna bude obsahovat stručný popis, změnu sjednané ceny a čas plnění.

- Platební podmínky

- Fakturace se uskuteční jednorázově po dokončení díla na základě soupisu prací převzatých objednatelem.

- Zadavatel nebude poskytovat zálohové platby.

- Součástí vystavené faktury bude položkový seznam fakturovaných prací potvrzený objednatelem.

- Splatnost faktury se stanovuje na 30 dnů.

- Objednatel si vymiňuje právo na pozastávku 10 % z ceny díla na případné nedodělky při převzetí předmětu plnění, kterou proplatí ihned po jejich odstranění.

- Záruky a smluvní pokuty

- Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude mít vlastnosti stanovené v zadání díla a technickými normami, které se na její provedení vztahují, a to po dobu 36 měsíců od jejího převzetí objednatelem. Tato záruční doba je podmíněna řádnou údržbou a provozováním díla a nevztahuje se na výrobky a zařízení, u kterých je dána záruční doba jejich výrobcem. Pro takové výrobky se použije záruka poskytnutá jejich výrobcem.

- V případě, že zhotovitel nedodrží sjednanou dobu plnění, uhradí objednateli 	smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s placením faktur, uhradí objednatel smluvní pokutu 	ve výši 0,2 % z nezaplacené částky za každý den prodlení splatnosti.

- Objednatel musí vadu reklamovat ihned po jejím zjištění. Zhotovitel jen povinen 	do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace oznámit objednateli své stanovisko 	k reklamaci. Při odmítnutí reklamace je zhotovitel povinen písemně uvést, 	z jakých důvodů reklamaci neuznává.

Jestliže se zhotovitel do 10 dnů k reklamaci nevyjádří, má se za to, že reklamovanou vadu uznává a odstraní ji do sjednané doby, pokud to dovolí povětrnostní podmínky.

- Pokud nebudou reklamované vady odstraněny v dohodnutém termínu, je 	dohodnuta smluvní pokuta ve výši 1.000,00 Kč za každý den zpoždění a za každou 	reklamovanou vadu.

- Ostatní ujednání

- Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, zachycující jasný denní postup stavby, 	jmenovitě počet pracovníků, počasí a další důležité okolnosti. Objednatel je 	povinen provádět pravidelné kontroly postupu výstavby a toto zaznamenávat do 	stavebního deníku. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a 	prověření konstrukcí a prací, které v dalším postupu práce budou zakryty, nebo se 	stanou nepřístupnými a k účasti objednatele na zkouškách a revizích nejpozději 3 	pracovní dny před jejich konáním. Stavební deník musí být stále na stavbě. Deník 	vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělenými průpisy.

- Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné zjistitelné závady, je 	provedeno v požadované kvalitě v rozsahu této smlouvy, je schopné plnit 	požadovanou funkci a ukončení a předání díla je potvrzeno podpisy obou 	smluvních stran v zápise o předání a převzetí díla.

- Zhotovitel si před započetím stavebních prací zajistí povolení záboru veřejného 	prostranství.

- Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na pracovišti, je povinen odstraňovat 	odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na vlastní náklady.

- Pokud zhotovitel během prací poškodí zařízení nebo část stavby, kde práce 	neprovádí, uvede věc, zařízení nebo část stavby do původního stavu.

- Jakékoliv změny závazků a ustanovení sjednaných v této smlouvě o dílo mohou být 	provedeny pouze písemnou formou dohody obou smluvních stran.

- Smluvní strany jsou osvobozeny od zodpovědnosti za nesplnění smluvních 	závazků, jestliže se tak stane v důsledku vyšší moci.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Libňatově dne: 16.09.2020				V Jičíně dne: 09. 09. 2020

Bc. Jaroslav Pich, starosta					Ing. Jiří Albrecht,

ředitel oblastního závodu SEVER

společnosti M - SILNICE a.s.

Za objednatele						Za zhotovitele