#### Smlouva o dílo č.

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 v platném znění

čl.I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Borohrádek

Husova 240, 517 24 Borohrádek

zastoupený: Mgr. Martinem Moravcem, starostou města

IČO:		00274739		DIČ: CZ00274739

Bank.spojení: 1118159329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Mgr. Martin Moravec, starosta města, tel.494 381 602

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Mgr. Martin Moravec, starosta města, tel.494 381 602

Ing. Stanislav Lipenský 602 185 165, stavební dozor objednatele

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

společnost zapsána

zastoupený :

IČO:				DIČ:

bank.spojení:

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen zhotovitel)

čl. II. Předmět plnění /dílo/:

- Předmětem plnění je „Odstranění vlečky ŽPSV Borohrádek SO 01, SO 02 a PS 01“ s rozsahem prací dle rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací.

- Realizace díla zahrnuje:

- Snesení kolejí a výhybek vlečky na pozemcích SŽDC.

- Odstranění odbočné výhybky B1 z celostátní dráhy, vložení nového kolejového pole do stávající bezstykové koleje které bude provedeno dle předpisů SŽDC, včetně provedení úpravy upínací teploty v navazujících úsecích a dle potřeby i výměny upevňovadel, pružných kroužků a podložek. Odstranění odbočné výhybky bude provedeno ve výluce trati.

- Úpravu zabezpečovacího zařízení v žst. Borohrádek a snesení zbytného zabezpečovacího zařízení na trati včetně zrušení stavědla vlečky.

- Úpravu ukolejnění

- Úpravu terénu po snesení kolejí a výhybek.

- Ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.

- Odvoz vyzískaného materiálu.

- Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

- Geodetické zaměření stavby

- Technicko-bezpečnostní zkouška

- Dokumentace skutečného provedení

- Místem plnění je Borohrádek, areál bývalé provozovny ŽPSV, ul. T. G. Masaryka a traťový úsek celostátní dráhy Choceň – Týniště nad Orlicí, žkm 14,900 – 15,500 vpravo.

- Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo dle podmínek této smlouvy řádně a s odbornou péčí a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

- O předání a převzetí díla bude pořízen protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel

Čl.III. Doba plnění.

- Zhotovitel se zavazuje provést předmětné práce takto:

Termín zahájení prací:	 ihned po podpisu smlouvy

Termín ukončení prací:          31. srpna 2016

Čl. IV. Cena díla.

- Cena prací zhotovitele vychází z nabídky zhotovitele ev.č. ….. a je stanovena ve výši:

Cena prací celkem bez DPH:				……….

(Slovy: ……………………)

Rozpočet je přílohou č.1 této smlouvy.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH

- Pokud pro řádné provedení díla ukáže se nezbytným provedení dalších prací, které nebylo možno při uzavření smlouvy předvídat a do ceny zahrnout (vícepráce), má zhotovitel právo na zvýšení ceny za dílo, za předpokladu, že tyto vícepráce budou odsouhlaseny objednatelem v dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku.

Čl. V. Placení a platební podmínky.

- Cena dle čl.IV, odstavec 1. bude objednatelem hrazena po ukončení a předání díla na základě daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad bude vystaven na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek.

- Daňový doklad bude zaslán na adresu objednatele.

- Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 30 dnů od jeho doručení objednateli.

Čl. VI. Spolupůsobení objednatele.

- Objednatel umožní přístup pracovníků a mechanizace zhotovitele do areálu vlečky.

- Předání staveniště zabezpečí zástupce objednatele první den prací. Při předání staveniště bude vymezeno staveniště, bezplatné úložné plochy na materiál a mechanizaci zhotovitele, přístupové cesty na staveniště, vytyčené podzemní sítě apod.

Čl. VII. Provádění a předání díla.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v kterémkoliv stadiu rozpracovanosti.

- Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce podle smlouvy v bezvadné jakosti v souladu s příslušnými bezpečnostními, ekologickými, požárními předpisy, včetně dodržování protipožárních opatření a ČSN. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu na předaném staveništi, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky apod. Během pracovní doby je stavební deník k dispozici u stavbyvedoucího zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele je povinen připojit k záznamu do tří prac. dnů svoje vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má technický dozor objednatele.

- Dílo je dodáno protokolárním předáním jeho poslední části za účasti objednatele a zhotovitele.

- Objednatel je povinen převzít dílo bez vad a nedodělků.

Čl. VIII. Smluvní pokuty.

- V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud nebude způsobeno prodlením na straně objednatele.

- V případě prodlení objednatele s placením daňového dokladu uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši dle nařízení vlády č.163/2005Sb v platném znění. Zaplacením částky se rozumí připsání částky na účet zhotovitele.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Čl. IX. Záruční doba, jakost prací

- Zhotovitel poskytne na provedené dílo tuto záruční dobu:                                24 měsíců

- Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Čl. X. Závěrečná ustanovení.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Smluvní strany obdrží po jednom stejnopise.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky k ní, podepsanými oprávněnými osobami jak jsou uvedeny v titulu smlouvy.

- V záležitostech toto smlouvou výslovně neupravených jinak platí ustanovení občanského zákoníku a jiných obecně závazných právních předpisů.

- Strany shodně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy:

V Borohrádku dne ……………		                V ………………. dne ……………..

……………………......................                        …………………........................

za objednatele:				     za zhotovitele:

Příloha:	1. Rozpočet