SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL:   	Městys Holany

Holany 43, 470 02 Česká Lípa

# IČ: 00260525 DIČ: CZ 00260525

Zastoupen: starostkou Bc. Andreou Subotovou

ZHOTOVITEL:

se sídlem:

IČ:                                DIČ:

Tel:

e-mail:

Banka                                   Č. účtu

(dále jen zhotovitel) na straně druhé

S m l o u v a   o   d í l o

I.

PŘEDMĚT DÍLA

- Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „Zabezpečovací práce opěrné zdi na p.p.č. 964/1 k.ú. Loubí pod Vlhoštěm“ v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky. Stavba bude provedena dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy, a dle projektové dokumentace Zabezpečovací práce opěrné zdi na p.p.č. 964/1 v k.ú. Loubí pod Vlhoštěm, D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení, zpracované Ing. Davidem Marečkem, Ph.D. – Diagnostika-Posudky-Návrhy

II.

CENA DÍLA

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která se stanoví smluvně za podmínek zákona o cenách celkovou částkou ve výši:

Cena za dílo -  dle nabídkové ceny tj. ………………….…….,- včetně  DPH

DPH bude fakturováno dle platných daňových předpisů -  sazba 21 %

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odborně v řádné kvalitě dle platných předpisů a norem, po skončení díla bude provedeno předání a převzetí díla.

- Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

- V průběhu stavby může být proplacena maximálně jedna zálohová faktury dle vzájemně potvrzených již skutečně provedených soupisů prací. Splatnost faktury bude 30-ti denní po jejím doručení objednateli.

- Změna ceny je možná pouze v případech kdy:

- objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci,

- objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je uvedena v zadávací dokumentaci,

- v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,

- Faktura bude vyhotovena ve dvou originálech.

III.

DOBA PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat nejdéle do 28. února2021. Doba plnění může být prodloužena písemným dodatkem v případě déletrvajících nepříznivých klimatických podmínek.

- Objednatel v rámci včasného zhotovení díla zajistí zhotoviteli přístup k předmětu díla.

IV.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA

- Zhotovitel odpovídá za bezzávadnost díla a jeho řádné provedení, zejména v souladu s požadavky objednatele.

- Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za bezzávadnost díla v délce 24 měsíců. V průběhu záruční doby má objednatel právo eventuální vady reklamovat a zhotovitel je povinen nejdéle do 30 dnů reklamaci vyřídit nebo se dohodnout na jiném termínu dle počasí. V případě, že nebude do tohoto termínu realizované bezplatné odstranění vady na předmětu díla, zavazuje se zhotovitel uhradit sankci ve výši 0,25 % z ceny předmětu díla za každý další započatý den prodlení s opravou reklamované vady, počínaje dnem prokazatelného oznámení.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- Dnem nabytí účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen po dobu prací zamezit vstup na pracoviště nepovolaným osobám.

- Zhotovitel je povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na majetku objednatele, případně na sousedících pozemcích, nemovitostech. Pokud by k tomu došlo, neprodleně odstraní zhotovitel škodu na vlastní náklady.

- Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě do 5 dní po dokončení díla a předat je objednateli.

- Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací dodrží příslušné bezpečnostní předpisy.

- Po dobu provádění stavby musí zůstat průjezdná přilehlá komunikace.

- Ochranu podzemních sítí technického vybavení zajistí zhotovitel stavby podle potřeb stavby. Přesné zaměření sítí zajistí zhotovitel.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě skluzu nebo zjištění vad díla, je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků.

- Kontrolou je pověřen pracovník:

- Za zhotovitele je pověřen k jednání s objednatelem:

VI.

SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

- Zhotovitel je povinen alespoň 1 týden předem vyzvat objednatele k předání a převzetí díla.

- Předání a převzetí se uskuteční v místě plnění. Řádné předání a převzetí, jehož součástí je vytknutí případných vad a nedodělků díla, se zaznamená v zápise o převzetí, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VII.

SMLUVNÍ POKUTY

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty v případě nedodržení povinností vyplývajících z této smlouvy:

  - Pokutu ve výši 0,25% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním poslední části díla dle bodu III.

  - Za nevyklizení a nepředání staveniště dle bodu V/3 1000,- Kč za každý započatý týden prodlení.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokuty v případě nedodržení svých povinností, vyplývajících z této smlouvy:

  - Za každý den prodlení s platbami dle bodu II. ve výši 0,25% z fakturované částky.

VIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Obsah této smlouvy je možné změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

- Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

- Obě strany prohlašují, že obsahu smlouvy rozumí, že odpovídá jejich svobodné vůli. Byla uzavřena dobrovolně, nikoliv v tísni což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Holanech dne:                                                                  V  …………………………… dne:

…………………………………….                                                     …………………………………..………….

OBJEDNATEL                                                                             ZHOTOVITEL

Městys Holany

Bc. Andrea Subotová